РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов муниципального образования

«Городское поселение Звенигово»

ХХХV-я сессия

2 -ой созыв         	      			                   		            г. Звенигово

№ 152                        		                  		           от « 28 » апреля 2012г.

Об утверждении Плана основных мероприятий

по благоустройству и озеленению территории

муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

на  2012 год

Собрание депутатов муниципального образования «Городское поселение Звенигово» РЕШАЕТ:

- Утвердить План основных мероприятий по благоустройству и озеленению муниципального образования «Городское поселение Звенигово» на 2012 года (прилагается).

- Рекомендовать председателям: уличных комитетов, ТОСов ЖСК, ТСЖ, руководителям предприятий и организаций организовывать уборку придомовых и закрепленных территорий.

- Рекомендовать руководителям МУП УК «Коммунальный комплекс», ООО «Центр-Люкс», ООО «Жилищная управляющая компания» усилить контроль за работой персонала по уборке и благоустройству.

- Настоящее решение вступает в силу после обнародования в установленном порядке.

- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по финансово-экономическому и социальному развитию.

Глава муниципального образования

«Городское поселение Звенигово»

Председатель Собрания депутатов				  		 А.В.Медведков

Приложение

к решению Собрания депутатов МО                                                                                                                               «Городское поселение Звенигово»

от  28 апреля 2012года  № 152

П Л А Н

основных мероприятий

по благоустройству и озеленению территории

муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

на  2012 год

| № пп | Наименование мероприятий | Ответственный | Планируемые затраты (в т. руб.) | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 2 3 4 5 | Текущий ремонт и содержание автомо-бильных дорог, дворовых территорий и тротуаров а) объявить конкурс на выбор подрядной организации; б) покраска пешеходных переходов в) ревизия дорожных знаков г) побелка бордюров и вазонов Озеленение Обустройство пляжа, места купания Уборка несанкционированных свалок и снос домов Контроль за уборкой прилегающих территорий | Администрация МО МУП УК«Коммунальный комплекс» -«- -«- МУП УК«Коммунальный комплекс» - « - - « - Административная комиссия | 8998,2 108,0 99,0 748,8 | Май, июнь, июль апрель Май -«- -«- Май 25 мая май постоянно |  |