Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

 "Кокшайское сельское поселение"

от 28.01.2019 г. № 14

План мероприятий по организации перехода администрации муниципального образования "Кокшайское сельское поселение"

на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| 1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу администрации муниципального образования "Кокшайское сельское поселение" |
| 1.1 | Проведение анализа информационно-технологической инфраструктуры, требований к характеристикам программно-технических комплексов и требований к программному обеспечению государственных и региональных информационных систем на предмет возможности работы с отечественным офисным программным обеспечением | администрация муниципального образования "Кокшайское сельское поселение" | май 2019 | Внесение изменений в План мероприятий по организации перехода администрации муниципального образования " Кокшайское сельское поселение" на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года |
| 1.2 | Мониторинг хода реализации Плана-графика  | Администрация муниципального образования "Кокшайское сельское поселение" | весь период |  |
| 1.3 | Проведение обучения сотрудников | администрация муниципального образования "Кокшайское сельское поселение" | весь период | У обучаемых сотрудников сформированы необходимые знания и навыки работы с отечественным программным обеспечением |
| 2.Мероприятия, направленные на модернизацию технологической инфраструктуры администрации муниципального образования «Кокшайское сельское поселение" в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |
| 2.1 | Модернизация технологической инфраструктуры администрации муниципального образования "Кокшайское сельское поселение" | администрация муниципального образования "Кокшайское сельское поселение" |  2019 год  | Технологическая инфраструктура администрации муниципального образования "Кокшайское сельское поселение" обеспечивает возможность работы с отечественным программным обеспечением |
| 3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода администрации муниципального образования "Кокшайское сельское поселение" на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 3.1 | Приобретение отечественного офисного программного обеспечения и рабочих станций с предустановленным отечественным офисным программным обеспечением для муниципальных служащих администрации муниципального образования "Кокшайское сельское поселение" | администрация муниципального образования "Кокшайское сельское поселение" | По необходимости, с учетом срока полезного использования рабочих станций, закупленных ранее, а также готовности технологической инфраструктуры администрации муниципального образования "Кокшайское сельское поселение" | Закупка отечественного офисного программного обеспечения и рабочих станций с предустановленным отечественным офисным программным обеспечением |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

 "Кокшайское сельское поселение"

от 28.01.2019 г. № 14

План-график перехода администрации муниципального образования "Кокшайское сельское поселение" на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого показателя | 2019 г. | 2020 г. |
| Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 1. | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органе местного самоуправления, на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего количества используемого офисного программного обеспечения. % | не менее35% | не менее60% |
| 2. | Операционные системы | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органе местного самоуправления, на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего количества используемых операционных систем. % | не менее30% | не менее50% |
| 3. | Почтовые приложения | Доля пользователей в органе местного самоуправления, использующих отечественное офисное программное обеспечение на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего числа пользователей, % | не менее35% | не менее60% |
| 4. | Справочно-правовая система | Доля пользователей в органе местного самоуправления, использующих отечественное офисное программное обеспечение на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего числа пользователей. % | не менее100% | не менее100% |
| 5. | Программное обеспечение системы электронного документооборота | Доля пользователей в органе местного самоуправления, использующих отечественное офисное программное обеспечение на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего числа пользователей, % | не менее100% | не менее100% |
| 6. | Средства антивирусной защиты | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органе местного самоуправления, на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа от общего объема, используемого офисного программного обеспечения, % | не менее100% | не менее100% |
| 7. | Интернет-браузеры | Доля пользователей в органе местного самоуправления, использующих отечественное офисное программное обеспечение на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего числа пользователей, % | не менее30% | не менее50% |