РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

ЗВЕНИГОВО РАЙОН ЗВЕНИГОВСКИЙ РАЙОН  
 «ЧЕРНОЕ ОЗЕРО ЯЛ КУНДЕМ»- **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«ЧЕРНОЕ ОЗЕРО ЯЛ АДМИНИСТРАЦИИ

АДМИНИСТРАЦИЙ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ «ЧЕРНООЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ОБРАЗОВАНИЙЫН ПОСЕЛЕНИЕ»-

АДМИНИСТРАЦИЙЖЫМ «ЧЕРНООЗЕРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ

**ПУНЧАЛЖЕ**  АДМИНИСТРАЦИЯ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

425079, п. Черное Озеро, д. 3 425079, п. Черное Озеро, д. 3

тел. (83645) 6-46-46 тел. (83645) 6-46-46

от «25» октября 2017 года № 43

«Об утверждении Программы комплексного

развития транспортной инфраструктуры муниципального образования

«Черноозерское сельское поселение» на 2017-2026 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом муниципального образования «Черноозерское сельское поселение», Администрация муниципального образования «Черноозерское сельское поселение»,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Черноозерское сельское поселение» на 2017-2026 годы.

2. Обнародовать настоящее Постановление на информационных стендах и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Черноозерское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.admzven.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4.Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

 Глава администрации

муниципального образования

«Черноозерское сельское поселение» О.А.Михайлова

Утверждена

Постановлением Администрации МО

«Черноозерское сельское поселение»

№ 43 от 25.10.2017 г.

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ**

**ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕРНООЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**НА 2017 – 2026 ГОДЫ**

2017 годы

**1.ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Черноозерское сельское поселение» на 2017 -2026 годы |
| **Основания для разработки** | В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; |
| **Заказчик и исполнитель программы** | Администрация муниципального образования «Черноозерское сельское поселение» расположенная по адресу Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Черное Озеро, ул. Черноозерская, д.3 |
| **Цели и задачи программы** | Обеспечение безопасного, качественного и эффективного транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, на территории поселения, городского округа;  Обеспечить доступность объектов транспортной инфраструктурой для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;  Обеспечение развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений;  Обеспечение условий для транспортного, пешеходного и велосипедного передвижения населения;  Обеспечение эффективного функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| **Целевые показатели** | Показатели программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Черноозерского сельского поселения:  - количество построенных, реконструированных и отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры; |
| **Описания мероприятий** | Программа включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию транспортной инфраструктуры, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в МО «Черноозерское сельское поселение». |
| **Сроки реализации программы** | 2017-2026 годы |
| **Объемы финансирования** | Объем требуемых капиталовложений на 2017 – 2026 годы составляет: 269,1 тыс.руб. |
| **Источники финансирования программы** | Финансирование мероприятий и проектов, входящих в программу, осуществляется за счет средств:  - федерального бюджета;  - республиканского бюджета;  бюджет муниципального образования «Звениговский муниципальный район»;  - бюджет муниципального образования «Черноозерское сельское поселение»;  - внебюджетные источники. |
| **Ожидаемые результаты реализации** | Повышение уровня жизни населения на территории Черноозерского сельского поселения. |

**2.ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

**2.1. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЯ**

Муниципальное образование «Черноозерское сельское поселение» расположено в западной части Звениговского района. Образовано 1 марта 1960 г. Расстояние от районного центра 100 км. Оно граничит на севере и востоке - с Медведевским районом, на западе - с Килемарским районом, на юге - с Кокшамарским сельским поселением.

Площадь территории МО «Черноозерское сельское поселение» составляет 51638,3 га2. в том числе:

земли населенных пунктов - 97,6 га

земли лесного фонда - 43591,9 га

земли водного фонда - 50 га

земли особо охраняемых природных территорий - 7898,8 га

Численность населения МО «Черноозерское сельское поселение» на 01.01.2017 год составила 204 человек – 0,5 % общей численности населения Звениговского района (0,5% сельского населения района). Численность населения трудоспособного  возраста  составляет 116 человек (56,9 % от общей  численности).

 Демографическая ситуация в Черноозерском сельском поселении в 2016 году не изменилась по сравнению с предыдущими периодами: число умерших соответствует числу родившихся. Баланс  населения  также не улучшается, из-за превышения числа убывших, над числом прибывших на территорию поселения.

 Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда),  прекращением деятельности ранее крупных  предприятий, появилась безработица, резко снизились доходы населения. Ситуация в настоящее время начала улучшаться.   Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии.

**2.2 аДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ**

Черноозерское сельское поселение включает в себя 3 населенных пункта. Административный центр поселения п. Черное Озеро.

Существующая территориальная структура населенных пунктов

Таб.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенные  пункты | Расстояние до центра поселения, км | территория, га | в том числе земли | | | | | | | |
| жилая застройка | общественно- деловых зон | особо охраняемых территорий | производственные | общего пользования улицы, дороги | с/х использования, садов | прочие | водные объекты |
| п. Черное Озеро | - | 73,3 | 17,6 | 0,6 | - | 0 | 8,5 | 0 | 37,5 | 0,30 |
| п. Маркитан | 18 | 4,6 | 0,2 | 0,0 | - | 0 | 0,4 | 0 | 2,7 | 1,3 |
| д. Долгая Старица | 12 | 19,7 | 6,8 | 0,01 | - | 0 | 2,6 | 0 | 7,89 | 0,2 |
| **Всего** |  | **97,6** | 24,6 | 0,61 | - | 0 | 11,5 | 0 | 48,09 | 1,8 |

**3.ТРАНСПОРТНОЕ ДЕЛЕНИЕ**

**Современное состояние.** Первоочередными задачами усовершенствования сети автодорог являются повышение технического уровня существующих дорог, особенно местного значения, ликвидация участков дорог без покрытия, реконструкция и замена мостов с недостаточными габаритами, обеспечение круглогодичной связи всех населенных пунктов с опорной сетью дорог и центрами администраций по дорогам с твердым покрытием.

Низкий технический уровень, несоответствие параметров дорог интенсивности движения и составу транспортного потока, перегрузки отдельных участков дорог приводят к снижению средней скорости движения. Соответственно, состояние некоторых участков дорог не позволяет реализовывать эксплуатационные качества современных автомобилей. Рост доли большегрузных автомобилей приводит к повышению износа покрытий, ухудшая состояние дорог в дополнение к прочим факторам. Неудовлетворительное состояние дорожных покрытий на части автомобильных дорог вызывает увеличение стоимости перевозок. Все названные факторы увеличивают непродуктивные расходы производителей и потребителей, снижают конкурентоспособность отечественных товаров.

Цель проектного решения – определение стратегии по реконструкции и развитию объектов транспортной инфраструктуры сельского поселения, эффективному взаимодействию систем грузового, индивидуального и общественного пассажирского транспорта.

**Улично-дорожная сеть**

Решение проблем развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Черноозерское сельское поселение» - одна их приоритетных задач, определяющих возможность активизации экономических, культурных связей и улучшение качества жизни. В настоящее время протяженность дорог по населенным пунктам поселения составляет 4,9 км, из них дорог в асфальтовом исполнении - нет, в щебеночном исполнении - нет, все дороги грунтовые. Все дороги нуждаются в реконструкции. В основе проектной планировочной структуры лежит сложившаяся уличная сеть.

**Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификационный номер | Наименование дороги | Протяженность, км. |
| 88-212-840 – ОП- МП - 001 | Черное Озеро -Липша | 11,8 |
| 88-212-840 - ОП- МП – 002 | Черное Озеро – Долгая Старица | *11,94* |
| 88-212-840 - ОП- МП - 003 | Черное Озеро – Маркитан | 15,93 |
| 88-212-840 - ОП- МП – 004 | Ул. Старицская | 1,685 |
| 88-212-840 - ОП- МП – 005 | Ул. Черноозерская | 3,03 |
| 88-212-840 - ОП- МП – 006 | Ул. Маркитанская | 0,16 |

**Организация мест стоянки и долговременного хранения транспорта.** Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и агропромышленной зоне поселения. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

**4. ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

**Перечень планируемых мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Затраты  тыс.руб. | Исполнитель |
| п. Черное Озеро, ул. Черноозерская установка указателей и знаков- наименование населенного пункта | 2019 | 10,0 | Администрация поселения |
| п. Черное Озеро, ул. Черноозерская ремонт моста | 2025 | 35,0 | Администрация поселения |
| п. Маркитан, ул. Маркитанская установка указателей и знаков- наименование населенного пункта | 2020 | 10,0 | Администрация поселения |
| д. Долгая Старица, ул. Старицская установка указателей и знаков- наименование населенного пункта | 2021 | 10,0 | Администрация поселения |
| Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения | 2022-2023 | 204,1 | Администрация поселения |

**5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Финансирование программы предполагается осуществлять за счет средств из федерального бюджета, бюджета Республики Марий Эл, бюджета муниципального образования «Звениговский муниципальный район» бюджета муниципального образования «Черноозерское сельское поселение» и средств внебюджетных источников.

**6.ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Основными качественными результатами программы станут: рост основных экономических показателей развития муниципального образования «Черноозерское сельское поселение», привлечение значительных инвестиционных ресурсов.

Основными показателями реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры являются:

- строительство и реконструкция объектов транспортной сферы в муниципальном образовании;

- улучшение уровня жизни населения.

**7. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Администрация муниципального образования «Черноозерское сельское поселение» ежегодно представляет в Собрание депутатов муниципального образования «Черноозерское сельское поселение» одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год отчет о ходе реализации Программы.