| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН ЧАКМАРИЙ ЯЛ АДМИНИСТРАЦИЙЫН ПУНЧАЛЖЕ | КРАСНОЯРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- |

| 425072 Красный Яр села тел. 6-41-16, 6-42-05 | 425072 с. Красный Яр тел. 6-41-16, 6-42-05 |
| --- | --- |

от 31 марта 2020                             № 21

Об утверждении комплексного плана-графика мероприятий, направленного на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика на территории Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2018-2022 годы

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной   городской среды» и организации выполнения работ, направленных на избавление от «визуального мусора» на территории Красноярского сельского поселения, согласно п.2.2 Протокола Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.06.2017 №410-ПРМ-А4 по вопросу реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»,  в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными  приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711-пр,  и в целях приведения информационных и рекламных конструкций в соответствие с Правилами благоустройства территории Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план-график мероприятий, направленных на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории Красноярского сельского поселения на 2018-2022 годы, согласно   приложению 1.

2. Утвердить состав комиссии по инвентаризации (проверке, обследованию) информационных и рекламных конструкций, размещенных на фасадах зданий нормам федерального законодательства и Правилам благоустройства согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу следующее постановление:

- Постановление  № 110  от  13 декабря  2019  года «Об утверждении комплексного плана-графика мероприятий, направленного на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика  на территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» 2018-2022 годы

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава администрации                                                Д.В.Желудкин

Приложение 1

к постановлению

от 31 марта 2020 г.  № 21

ПЛАН-ГРАФИК

реализации мероприятий, направленных на поэтапное избавление от «визуального мусора» и создание привлекательного облика Красноярского

сельского поселения.

| №п/п | Мероприятия по устранению недостатков | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, строений, сооружений, рекламных конструкций нормам федерального законодательства, Правилам благоустройства территории Красноярского сельского поселения | Август - сентябрь 2020 года |
| 2 | Проведение работ по обновлению системы навигации (знаки, указатели, схемы) на территории Красноярского сельского поселения | Октябрь-ноябрь 2020 года |
| 3 | Внесение изменений в «Правила благоустройства территории Красноярского сельского поселения» руководствуясь Методическими рекомендациями по подготовке Правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр и содержащих регламенты и нормы, определяющие правила размещения вывесок и рекламных конструкций | Ноябрь-декабрь 2020 года |
| 4 | Проведение информационно- разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствии с Правилами благоустройства территории Красноярского сельского поселения | Постоянно |

Приложение 2

к постановлению

от 31 марта 2020 г.  № 21

Состав комиссии

по проведению инвентаризации (проверки, обследования)

информационных и рекламных конструкций.

| Соловьева И.Е. | - председатель комиссии по инвентаризации; |
| --- | --- |
| Сергеева О.В. | - секретарь комиссии по инвентаризации; |
| Члены комиссии: |
| Семенова Т.И. | - глава Красноярского сельского поселения |
| Шумков И.А. | - представитель ОНФ |
| Алексеева Л.В. | - представитель ВОГ |
| Сенюшкина Р.Г. | - жительница с. Красный Яр |
| Ефремова В.А. | - председатель ТСЖ «Чакмарий» |
| Старосты многоквартирных домов | по согласованию |

- представители собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченные на участие в работе комиссии решением общего собрания собственников (по согласованию);

- лица, либо представители лиц, в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды) находятся территории (по согласованию);

- представители иных заинтересованных организаций (по согласованию).