| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН ИСМЕНЦА ЯЛ КУНДЕМ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ - ПУНЧАЛ | - ИСМЕНЕЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- |

425052, РМЭ, Звениговский район, с. Исменцы, ул. Молодежная, д.5

телефон (8 83645) 6-43-48 эл. адрес ismenzy@yandex.ru

№   39                                                                                     22 апреля  2024 года

Об утверждении программы

«Комплексное развитие сельских территорий Исменецкого сельского поселения на 2022-2030 годы»

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации  от 31 мая 2019 года № 696  «Об утверждении государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (в редакции от 17 октября 2019г.),  постановления Правительства Республики Марий Эл от 11 октября 2019 г. N 306 «О предоставлении государственной поддержки направленной на комплексное развитие сельских территорий в Республике Марий Эл», Уставом Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл, Исменецкая  сельская администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить программу «Комплексное развитие сельских территорий Исменецкого сельского поселения на 2022-2030 годы», согласно приложению к постановлению.

2. Признать утратившим силу постановления Исменецкой сельской администрации:

-от 14.04.2020 №44 «Об утверждении программы «Комплексное развитие сельских территорий Исменецкого сельского поселения на 2020-2025 годы»»;

-от 09.04.2021 №31 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Исменецкого сельского поселения на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением Исменецкой сельской администрации от 14.04.2020 №44 «Об утверждении программы «Комплексное развитие сельских территорий Исменецкого сельского поселения на 2020-2025 годы»;

-от 14.04.2022 №48 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Исменецкого сельского поселения на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением Исменецкой сельской администрации от 14.04.2020 №44 «Об утверждении программы «Комплексное развитие сельских территорий Исменецкого сельского поселения на 2020-2025 годы»»;

- от 09.09.2022 №121 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Исменецкого сельского поселения на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением Исменецкой сельской администрации от 14.04.2020 №44 «Об утверждении программы «Комплексное развитие сельских территорий Исменецкого сельского поселения на 2020-2025 годы»»;

-от 14.03.2023 №33 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Исменецкого сельского поселения на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением Исменецкой сельской администрации от 14.04.2020 №44 «Об утверждении программы «Комплексное развитие сельских территорий Исменецкого сельского поселения на 2020-2025 годы»»;

- от 25.08.2023 №№99 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Исменецкого сельского поселения на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением Исменецкой сельской администрации от 14.04.2020 №44 «Об утверждении программы «Комплексное развитие сельских территорий Исменецкого сельского поселения на 2020-2025 годы»».

3.Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01января  2024 года..

4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

5.Настоящее Постановление подлежит обнародованию и размещению на  официальном сайте Администрации Звениговского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -   www.admzven.ru

Глава Исменецкой

сельской администрации                                                                  Г.П. Героева

Приложение

к постановлению Исменецкой сельской администрации

от 29 апреля 2024 года №  39

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ИСМЕНЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 – 2030 ГОДЫ»

- I. Основное содержание

- Содержание  проблемы и обоснование необходимости  ее решения программными методами

Программа «Комплексное развитие сельских территорий Исменецкого сельского поселения на 2022-2030 годы»   (далее – Программа) предусматривает обеспечение решения задач по повышению качества жизни в  населенных пунктах Исменецкого сельского поселения.

В настоящее время идет интенсивное преобразование в аграрной сфере, наращивается потенциал в сфере сельского туризма, все эти процессы требуют от местной власти существенных качественных преобразований  и улучшения жизни в сельской местности, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения на территорию высококвалифицированных кадров.

Финансирование сельских поселений по остаточному принципу, привело в упадок сельскую территорию, катастрофически ухудшается состояние инженерных коммуникаций, дорог, падает качество жизни на селе,  что приводит к оттоку работоспособной молодежи. Что соответственно сокращает источник воспроизводства трудовых ресурсов.

С учетом, объективных  особенностей развития сельских территорий, и имеющегося значительного разрыва в уровне качества жизни на селе, по сравнению с городскими территориями, изменение ситуации возможно только на условиях использования программно- целевого метода, в том числе с привлечением средств государственной поддержки федерального уровня.

Исходя из задач поставленных государством на краткосрочную и долгосрочные перспективы,  для преодоления негативной ситуации на селе необходимо проводить комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на социальное развитие, проводимых в сельской местности. Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

-потребностью формирования базовых условий социального комфорта для расширенного воспроизводства и закрепления трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение стратегических задач, а так же необходимостью обеспечения комплексного развития сельских территорий.

III. Основные цели, задачи, сроки и этапы
реализации программы

Программа является инструментом реализации государственной политики  в области комплексного развития сельских территорий, направления которой определены  Постановлением Правительства  РФ от 31.05.2019 №696  «Об утверждении государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий». Целями Программы являются  повышение уровня качества жизни сельского населения, стабилизация численности сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций и задач территориального развития.

Данная программа направлена на создание предпосылок для комплексного развития сельских территорий посредством достижения следующих целей:

-создание комфортных условий для жизнедеятельности в сельской местности;

-стимулирование инвестиционной активности  в агропромышленном комплексе;

-активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов.

Для достижения государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий в рамках реализации программы  предусматривается решение следующей задачи:

- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов - грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

Обоснованием необходимости решения поставленных задач и для достижения целей Программы является:

непривлекательность сельской местности как среды обитания и рост миграционных настроений, в том числе среди сельской молодежи;

низкий уровень социальной активности сельского населения, не способствующий формированию активной гражданской позиции;

отсутствие в обществе понимания значимости и перспектив развития сельских территорий.

Целевые индикаторы и показатели программы приведены в приложении 3.

Мероприятия по реализации программы, учитывают возможности бюджетных источников финансирования.

IV. Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий Программы сформирован в соответствии с основными направлениями государственной программы комплексного развития сельских территорий, с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития, с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития,  а так же  с учетом комплексного подхода к решению социально- экономических проблем развития сельских территорий на основе принципов проектного финансирования, на основе документов территориального планирования. Перечень общественно значимых проектов, приведены в приложении 1.

V. Ресурсное обеспечение программы

1.Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств, направленных на комплексное развитие сельских территорий, включающих мероприятия по предоставлению государственной поддержки органу местного самоуправления или органу территориального общественного самоуправления, расположенным на сельской территории субъекта Российской Федерации, на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий (далее – проекты) по следующим направлениям:

а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

б) организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

в) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

г) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

д) организация ливневых стоков;

е) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;

ж) обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

з) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

2.Размер государственной поддержки, предоставляемой органу местного самоуправления или органу территориального общественного самоуправления, расположенных на сельской территории  субъекта Российской Федерации, по каждому из направлений, указанных  в.п.1, не превышает 2 млн. рублей  и составляет не более 70% общего объема финансового обеспечения реализации проекта. При этом не менее 30% объемов финансирования реализации проекта должно быть обеспеченно за счет средств местного бюджета, а так же за счет обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в различных формах, в том числе в форме денежных средств, трудового участия, предоставления помещений и технических средств. Размеры средств местного бюджета, вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) определяются органом исполнительной власти.

3. Работы, выполняемые в рамках проекта, должны быть завершены до 31 декабря года, в котором получена субсидия.

VI. Механизм  управления программой, контроль  за ходом ее выполнения и оценка эффективности реализации программы

Реализация исполнения программы осуществляется исполнителями, определенными в соответствующих Приложениях по ее направлениям, предусматривает взаимодействие  с органами исполнительной власти Республики Марий Эл, организациями осуществляющие свою хозяйственную деятельности в сельской местности, общественными организациями и сельским населением.

Организационное управление Программой осуществляется Исменецкой сельской администрацией, которая в ходе реализации программы:

-обеспечивает координацию деятельности исполнителей, участвующих в реализации программных мероприятий;

-разрабатывает в пределах своей компетенции  нормативно правовые акты, необходимые для выполнения Программы.

Механизм реализации Программы основан на принципах софинансирования из федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников, разграничения полномочий и ответственности всех заинтересованных участников данной программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава Исменецкой сельской администрации.

VII. Ресурсное обеспечение программы

При разработке финансового  и ресурсного обеспечения Программы учитывается реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере, высокая общеэкономическая, социально-демографическая, политическая значимость проблемы и реальная возможность ее решения при государственной, муниципальной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации Программы, включая сельское население.

Финансирование программы осуществляется за счет консолидации средств федерального,  местного бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетные источники включают собственные накопления населения.

Финансирование мероприятий Программы за счет' средств федерального,  местного бюджетов и внебюджетных источников осуществляется при согласовании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих источников.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями федерального, республиканского, местного бюджетов и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Объемы затрат и источники финансирования программных мероприятий отражены в приложении 2 к Программе.

VIII. Ожидаемые результаты реализации

Участие в реализации данного проекта позволит повысить уровень комфортности проживания и уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры на территории Исменецкого сельского поселения.

Участие в реализации	данного	проекта	позволит	объединить усилия всех заинтересованных лиц: представителей инициативной группы, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, специалистов администрации на выполнение данного проекта при их непосредственном участии, что делает данный проект социально-значимым.

Участие в реализации	данного	проекта	позволит	отработать использование механизмов государственно-частного партнерства, привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий проекта, включая средства населения и организаций в масштабах Исменецкого сельского поселения.

Жители населенных пунктов Исменецкого сельского поселения почувствуют себя участниками в преобразовании своей малой Родины, у них возникнет желание своими делами и	поступками	нести	ответственность	за	ее	будущее.

УТВЕРЖДЕН

решением Управляющего совета по муниципальным программам

Исменецкого сельского поселения

Паспорт

муниципальной программы Исменецкого сельского поселения

Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

«Комплексное развитие сельских территорий Исменецкого сельского

поселения на  2022-2030 годы»

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы Исменецкого сельского поселения | Героева Галина Павловна, глава Исменецкой сельской администрации |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Исменецкого сельского поселения | Исменецкая сельская администрация |
| Период реализации | Этап I: 2022-2030 г.г. |
| Цели муниципальной программы Исменецкого сельского поселения | повышение уровня и качества жизни сельского населения путем создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; |
| Направления (подпрограммы) | - Благоустройство территорий Исменецкого сельского поселения |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 3544,3398 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации (далее - национальная цель) или связь с государственной программой Республики Марий Эл | Государственная программа Республики Марий Эл «Формирование современной городской среды на территории Республики Марий Эл на 2018 - 2030 годы» Национальная цель: комфортная и безопасная среда для жизни |

- 2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя <12> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <13> | Значения показателей |  |  |  | Документ <14> | Ответственный за достижение показателя <15> | Связь с показателями национальных целей <16> | Информационная система <17> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: «повышение уровня и качества жизни сельского населения путем создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных территории | едениц | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cоглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджету муниципального образования на поддержку муниципальной программы | Исменецкая сельская администрация | Улучшение качества жизни сельского населения | Ведомственн ая отчетность |
| 2. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития комфортных условий, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Исменецкого сельского поселения | процентов |  | 30 | 30 | - | - | Cоглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджету муниципального образования на поддержку муниципальной программы | Исменецкая сельская администрация | Улучшение качества жизни сельского населения | Ведомственн ая отчетность |

3.Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Благоустройство территорий Исменецкого сельского поселения |  |  |
| 1.1 | Региональный проект «Комплексное развитие сельских территорий» Республики Марий Эл |  |  |
|  | Исменецкая сельская администрация | Срок реализации: 2022 - 2030 годы |  |
| 1.1.1 | Реализованы мероприятия по благоустройству сельских территорий и иные мероприятия, предусмотренные муниципальными программами | Увеличено количество благоустроенных сельских территорий | Количество благоустроенных сельских территорий, единиц; |
| 1.1.2 | Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Комплексное развитие сельских территорий» | Создан механизм прямого участия граждан в формировании сельских территорий, увеличена доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития сельских территорий до 30 процентов к 2024 году | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития сельских территорий, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории села, процентов |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности мероприятий по благоустройству территорий Исменецкого сельского поселения |  |  |
|  | Исменецкая сельская администрация | Срок реализации: 2022 - 2030 годы |  |
| 1.2.1 | Привлечение внимания граждан к вопросам благоустройства территорий и повышение уровня качества жизни сельского населения | Обеспечено привлечение внимания граждан к вопросам благоустройства территорий путем информирования населения о реализации мероприятий по благоустройству территорий и возможности их участия в данных мероприятиях | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития сельских территорий, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города, процентов |
| 1.2.2. | Сопровождение и контроль за реализацией проектов благоустройства | Обеспечена работа рабочей группы (общественной комиссии) по вопросам реализации федерального проекта «Комплексное развитие сельских территорий» на территории Республики Марий Эл | Количество благоустроенных сельских территорий, единиц; |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечена реализация государственных функций и полномочий ответственным исполнителем муниципальной программы» |  |  |
|  | Исменецкая сельская администрация | Срок реализации: 2022- 2030 годы |  |
| 1.3.1. | Реализация государственных функций и полномочий ответственным исполнителем муниципальной программы | Обеспечение реализации государственных функций и полномочий ответственным исполнителем муниципальной программы | - |

4.Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 1548,96980 | 1995,37 | 0,00 | 3544,3398 |

9

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 1123,97538 | 1495,37 | 0,00 | 2619,34538 |
| бюджет органа местного самоуправления | 224,99442 | 300,0 | 0,00 | 524,99442 |
| внебюджетные источники | 200,0 | 200,0 | 0,00 | 400,0 |
| Проект «Формирование комфортной городской среды на территории Исменецкого сельского поселения «(всего), в том числе: | 1548,96980 | 1995,37 | 0,00 | 3544,3398 |
| федеральный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 128,68316 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 1123,97538 | 1495,37 | 0,00 | 2619,34538 |
| бюджет органа местного самоуправления | 224,99442 | 300,0 | 0,00 | 524,99442 |
| внебюджетные источники | 200,0 | 200,0 | 0,00 | 400,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности мероприятий по благоустройству на территории Исменецкого сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет органа местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечена реализация государственных функций и полномочий ответственным исполнителем государственной программы» (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет органа местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

УТВЕРЖДЕН

решением Управляющего совета по муниципальным программам

Исменецкого сельского поселения

# ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«повышение уровня и качества жизни сельского населения путем создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности»

- Общие положения

| Ответственный исполнитель | Исменецкая сельская администрация |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Исменецкого сельского поселения на 2022 – 2030 годы» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

|  | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Уровень соответствия декомпозирован ного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателей |  |  | Ответственный исполнитель за достижение показателя | Информацио нная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача «Сопровождение и контроль за реализацией проектов благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведены заседания общественной комиссии по вопросам реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Исменецкого сельского поселения на 2022– 2030 годы» | возрастание | - | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | Исменецкая сельская администрация | - |

3

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единиц а | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | измерен ия (по ОКЕИ) | значен ие | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Привлечение внимания граждан к вопросам благоустройства территорий и формирования комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1. «Опубликована информация о реализации мероприятий по благоустройству территорий и возможности участия населения в данных мероприятиях» | Осуществление текущей деятельности | Проведение информационной кампании в целях повышения заинтересованноси граждан для участия в благоустройстве территорий | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 |

4

| Задача «Сопровождение и контроль за реализацией проектов благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятие 1. «Организована работа межведомственной рабочей группы по вопросам реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Исменецкого сельского поселения на 2022- 2030 годы» | Осуществление текущей деятельности | Повышение эффективности реализации федерального проекта «Комплексное развитие сельских территорий Исменецкого сельского поселения» | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности мероприятий по благоустройству территорий Исменецкого сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет органа местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационн ая система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Привлечение внимания граждан к вопросам благоустройства территорий» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. «Опубликована |  | Исменецкая сельская администрация | Информация размещена | Официальный |
| информация о реализации |  |  | на официальном сайте | сайт |
| мероприятий по благоустройству |  |  | администрации | администрации |
| территорий и возможности |  |  |  |  |
| участия населения в данных |  |  |  |  |
| мероприятиях» |  |  |  |  |
| муниципальной программы в |  |  |  |  |
| текущем году |  |  |  |  |

«Приложение 1 к Программе

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий Исменецкого сельского поселения на 2022-2030 г.г.»

| № П п | Наименование проекта с указанием населенного пункта | Срок исполнения год | Объем финансирования т.руб. |  |  |  |  | Исполнитель | Цели и целевые индикаторы программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджетов |  |  | внебюджетных источников |  |  |
|  |  |  |  | федерального | республиканского | местного |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | - | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с.Исменцы | 2024 | 1548,96980 | - | 1123,97538 | 224,99442 | 200,0 | Исменецкая сельская администрация | Восстановление (ремонт, благоустройство) дорог на территории поселения; |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Степанкино д. Степанкино | 2025 | 1995,37 | - | 1495,37 | 300,0 | 200,0 | Исменецкая сельская администрация | Восстановление (ремонт, благоустройство) дорог на территории поселения; |
| Всего |  | 2022-2030 в том числе | 3544,3398 | - | 2619,34538 | 524,99442 | 400,0 |  |  |