**Отчет о реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры МО**

**«Исменецкое сельское поселение» на 2016-2026 годы».**

 Муниципальная программа **«**Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» на 2016-2026 годы» утверждена Постановлением Администрации МО «Исменецкое сельское поселение» № 103 от 22.07.2016.

**Цель Программы:**

|  |
| --- |
| Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Исменецкого сельского поселения, повышение уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения. |

**Задачи программы:**

- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

- организация мероприятий по развитию и совершенствованию автомобильных дорог общего пользования местного значения Исменецкого сельского поселения;

 - организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории сельского поселения, а также формированию безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма

**Оценка эффективности муниципальной программы за 2019г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий программы | Плановое ФинансированиеТ.руб | Фактическое ФинансированиеТ.руб | % исполнения |
| 1 | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» на 2016-2026 годы»ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети | 1111,0 | 1406,5 | 126,5 |

Процент исполнения Программы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети составил 126,5%.

**Вывод:** Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы за 2019 год достигнуты, эффективность реализации программы в 2019 году признается высокой.

 Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальной программы настоящий отчет разместить на официальном сайте Администрации Звениговского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Исменецкой

сельской администрации Г.П.Героева