**Отчет о реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Исменецкого сельского поселения на 2017-2027 годы»**

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Исменецкого сельского поселения на 2017-2027 годы» утверждена Постановлением Администрации МО «Исменецкое сельское поселение» № 73 от 15.08.2017.

**Цель Программы:**

Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Исменецкого сельского поселения.

**Задачи Программы:**

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.

5. Снижение потребление энергетических ресурсов.

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

8.Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения;

9. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

**Оценка эффективности муниципальной программы за 2019г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий программы | Плановое ФинансированиеТ.руб | Фактическое ФинансированиеТ.руб | % исполнения |
| 1 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Исменецкого сельского поселения на 2017-2027 годы»Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры | 4000 | 282,706 | 7 |

Процент исполнения Программы составляет 7%

**Вывод:** Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы за 2019 год не достигнуты, эффективность реализации программы в 2019 году признается низкой.

 Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальной программы настоящий отчет разместить на официальном сайте Администрации Звениговского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Исменецкой сельской администрации Г.П.Героева