**Отчет о реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение» на 2019-2023 годы**

Муниципальная программа **«**Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение» на 2019-2023 годы» утверждена Постановлением Администрации МО «Кокшамарское сельское поселение» № 92 от 11.12.2018 г.

**Цель Программы:**

Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;

Обеспечение наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры для увеличения объемов жилищного строительства;

Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение»

**задачи:**

- привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения реконструкции модернизации объектов коммунального хозяйства;

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- снижение уровня износа коммунальных сетей;

-создание условий для развития жилищного строительства и повышения уровня обеспеченности жильем

**Оценка эффективности муниципальной программы за 2019 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий программы | Плановое ФинансированиеТ.руб | Фактическое ФинансированиеТ.руб | % исполнения |
| 1 | Реконструкция водонапорной башня в. д. Кокшамары | 50 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство водопроводной сети на новом квартале д. Кокшамары  | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство дополнительной насосной станции | 26 | 0 | 0 |
| 4 | Реконструкция Водопроводной сети в д. Кокшамары | 200 | 0 | 0 |
| 5 | Реконструкция Водопроводной сети в с. Сидельниково | 500 | 0 | 0 |

Процент исполнения Программы составляет 0 %

**Вывод:** Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы за 2019 год не достигнуты, эффективность реализации программы в 2019 году признается не удовлетворительной.

Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальной программы настоящий отчет разместить на официальном сайте Администрации Звениговского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Кокшамарской

сельской администрации Е.П.Майорова