Сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района».

Постановлением Администрации Звениговского муниципального района  от 12 октября 2023 года № 923 утверждена муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района», которая включает в себя следующие подпрограммы:

- повышение безопасности дорожного движения и дорожное хозяйство Звениговского муниципального района;

- комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и жилищного хозяйства на территории Звениговского  муниципального района;

- мероприятия по охране окружающей среды на территории Звениговского  муниципального района.

Согласно решению Собрания депутатов Звениговского муниципального района  на 2024 год и на плановый  период 2025-2026 годов» в разрезе  реализуемых подпрограмм запланировано:

- 19712,944 тыс. рублей на  повышение безопасности дорожного движения и дорожное хозяйство Звениговского муниципального района;

- 109604,464 тыс. рублей на комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и жилищного хозяйства на территории Звениговского  муниципального района;

- 1780,2 тыс. рублей на мероприятия по охране окружающей среды на территории Звениговского  муниципального района.

В результате  выполнения вышеуказанных подпрограмм  использованы средства бюджета Звениговского муниципального района в разрезе муниципальных подпрограмм выглядит следующим  образом:

- 16443,542  тыс. рублей на  повышение безопасности дорожного движения и дорожное хозяйство Звениговского муниципального района;

- 93168,114 тыс. рублей на комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и жилищного хозяйства на территории Звениговского  муниципального района;

- 1780,2 тыс. рублей на мероприятия по охране окружающей среды на территории Звениговского  муниципального района.

Все мероприятия в рамках реализации подпрограмм выполнены. Целевые показатели достигнуты.

Оценка эффективности муниципальной программы:

К = 468, всего показателей – 6, соответственно К1=58,5

К2 = 111,3/131,1*0,6*100=51

К3 = 60

R = 58,5*0,5+51*0,2+60*0,3=57,45

Из полученных результатов следует, что программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района является  эффективной.

Рук. отд. МХ ____Виноградов А.Д.