Сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Постановлением Администрации Звениговского муниципального района  от 12 октября 2023 года № 923 утверждена муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Согласно решению Собрания депутатов Звениговского муниципального района  на 2024 год и на плановый  период 2025-2026 годов» на  реализацию программы запланировано 9809,641 тыс. рублей.

В результате  выполнения программы  использовано средств в размере:

- 9809,641тыс. рублей.

Реализация мероприятий продолжается.

Оценка эффективности муниципальной программы:

К = 468, всего показателей – 2, соответственно К1=58,5

К2 = 9809,641 /9809,641 *0,6*100=60

К3 = 60

R = 58,5*0,5+60*0,2+60*0,3=59,03

Из полученных результатов следует, что программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» является  умеренно эффективной.

Рук. отд. МХ ____Виноградов А.Д.