Таблица 7

Отчет об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района»

За  2024 год

| № п/п | Наименование программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Примечание <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации | Начало реализации | Окончание реализации | Начало реализации | Окончание реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием; | Администрации городских и сельских поселений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.05.2024 | 30.11.2024 | 38,2 | 38,2 | % |
| 2. | Удельный вес отремонтированных дорог к общему количеству дорог | Администрации городских и сельских поселений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.05.2024 | 30.11.2024 | 50,3 | 50,3 | % |
| 3. | количество объектов, (строящихся, реконструируемых) введенных в эксплуатацию | Администрации городских и сельских поселений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 1 | ед. |
| 4. | Прирост количества граждан, обеспеченных качественной питьевой водой | Администрации городских и сельских поселений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 01.10.2024 | 240 | 240 | чел |
| 5. | количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | Администрации городских и сельских поселений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.04.2024 | 09.09.2024 | 1 | 1 | ед. |
| 6. | количество мероприятий, посвященных охране окружающей среды | Администрации городских и сельских поселений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.04.2024 | 09.09.2024 | 3 | 3 | ед. |

Таблица 7

Отчет об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| № п/п | Наименование программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Примечание <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации | Начало реализации | Окончание реализации | Начало реализации | Окончание реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество переселенных жителей | Администрации городских и сельских поселений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 12 | Чел. |
| 2 | Количество ликвидированных аварийных домов | Администрации городских и сельских поселений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 109,2 | Кв м |

Руководитель отдела МХ Администрации Звениговского муниципального района __________ Виноградов А.Д.