**Годовой отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения**

**Красногорский на 2018-2024 годы» за 2019 год**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2024 годы» за 2019 год, утверждена постановлением Красногорской городской администрации от 27.03.2019 г. № 68

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Красногорская городская администрация.

Соисполнителей программы нет.

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования с целью создания условий для комфортного проживания граждан на территории городского поселения Красногорский, развитие современной городской среды городского поселения Красногорский.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

- приведение в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов;

- приведение в нормативное состояние общественных территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий.

В соответствии с муниципальной программой благоустроена дворовая территория по адресу: Республика Марий Эл, пгт. Красногорский, ул. Афанасьева, д.2 - д.11на общую сумму 1 465,120 тыс. рублей и общественная территория сквер по адресу: Республика Марий Эл, с. Кожласола, ул. Шкетана на общую сумму 2 920,6004 тыс. рублей.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, ожидаемые результаты достигнуты.

Приложение 1

Таблица 8

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя  (индикатора) | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной  целевой программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  (индикатора) на конец   отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному [<\*>](#Par934) | отчетный   год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2024 годы» | | | | | | |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий | ед. | 1 | 1 | 1 |  |

Таблица 9

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы Городского поселения Красногорский**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование   ведомственная  целевой программы,  основного мероприятия,  мероприятия  муниципальной  целевой   программы | Ответственный  исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы,   возникшие   входе   реализации  мероприятия  [<\*>](#Par986) |
| начала реали- зации | окончания  реали-   зации | начала реали- зации | окончания  реали-   зации | запланированные | достиг нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: Республика Марий Эл.  пгт. Красногорский,  ул. Афанасьева, д.2, д.11 | Красногорская городская администрация | 2018 | 2024 | 2019 | 2019 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий | Благоустройство дворовой территории по адресу: Республика Марий Эл. пгт. Красногорский,  ул. Афанасьева, д.2, д.11 |  |
| 2 | Благоустройство сквера по адресу: Республика Марий Эл, с. Кожласола, ул. Шкетана | Красногорская городская администрация | 2018 | 2024 | 2019 | 2019 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | Благоустройство сквера по адресу: Республика Марий Эл, с. Кожласола,  ул. Шкетана |  |

Таблица 10

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Городского поселения Красногорский на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы,  подпрограммы, муниципальной  целевой   программы,  ведомственной  целевой  программы,   основного   мероприятия | Ответственный   исполнитель,   соисполнители,   муниципальный  заказчик-координатор | Код бюджетной   классификации | | | | Расходы (тыс. рублей) по годам | | |
| ГРБС | Рз   Пр | ЦСР | ВР | сводная  бюджетная роспись,   план   на 1   января  отчетного  года | сводная  бюджетная роспись   на  отчетную  дату [<\*>](#Par1078) | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» на территории Городского поселения Красногорский | всего | X | X | X | X | 4 260,24495 | 4 392,48837 | 4 390,7204 |
| ответственный  исполнитель  муниципальной  программы |  | X | X | X | 4 260,24495 | 4 392,48837 | 4 390,7204 |
| соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
| всего | X | X | X | X | 4 260,24495 | 4 392,48837 | 4 390,7204 |

Таблица 11

**Информация о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию целей муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2024 годы» за 2019 год.** (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории городского поселения  Красногорский на 2018-2024 годы» за 2019 год | **всего** | 4 390,7204 | 4 390,7204 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 82,58847 | 82,58847 |
| федеральный бюджет [<\*>](#Par1169) | 4 046,83531 | 4 046,83531 |
| бюджет Городского поселения Красногорский[<\*>](#Par485) | 217,34162 | 217,34162 |
| внебюджетные источники [<\*>](#Par1169) | 43,955 | 43,955 |

Таблица 12

**Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Городского поселения Красногорский по муниципальной программе Городского поселения Красногорский**

**(не предусмотрено)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | | Расходы бюджета Городского поселения Красногорский на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей) | | |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

**Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях по**

**состоянию на 01.01.2020 г.**

Постановление от 12.04.2019г. № 90 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» муниципального образования «Городское поселение Красногорский» на 2018-2024 годы».

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский в 2019 г.**

Анализ исполнения запланированных программных мероприятий позволяет сделать вывод о том, что задачи муниципальной программы достигнуты.