**Отчет о реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры МО**

**«Черноозерское сельское поселение» на 2017-2026 годы».**

 Муниципальная программа **«**Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Черноозерское сельское поселение» на 2017-2026 годы» утверждена Постановлением Администрации МО «Черноозерское сельское поселение» № 43 от 25.10.2017 г

**Цель Программы:**

Развитие транспортной инфраструктуры МО «Черноозерское сельское поселение»

**задачи:**

1. Обеспечение безопасного, качественного и эффективного транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, на территории поселения, городского округа;

2. Обеспечить доступность объектов транспортной инфраструктурой для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

3. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений;

4. Обеспечение условий для транспортного, пешеходного и велосипедного передвижения населения;

5. Обеспечение эффективного функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

**Оценка эффективности муниципальной программы за 2020 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий программы | Плановое ФинансированиеТ.руб | Фактическое ФинансированиеТ.руб | % исполнения |
| 1 | **«**Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Черноозерское сельское поселение» на 2017-2026годы» 1. п. Черное Озеро, ул. Черноозерская установка указателей и знаков- наименование населенного пункта | 10,0 | 0 | 0 |

1.Процент исполнения Программы по установка указателей и знаков- наименование населенного пункта . Черное Озеро, ул. Черноозерская составил 0 %.

**Вывод:** Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы за 2020 год не достигнуты, эффективность реализации программы в 2020 году по пункту 1 признается не удовлетворительной, п.1 не был исполнен.

Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальной программы настоящий отчет разместить на официальном сайте Администрации Звениговского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Черноозерской

сельской администрации О.А.Михайлова