|  |  |
| --- | --- |
| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ  МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА  «СУСЛОНГЕР ОЛА ШОТАН ИЛЕМ»  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЫМ  ПУНЧАЛЖЕ  425050, Марий Эл Республик, Звенигово  район, Суслонгер пос., Железнодорожная  урем, 60  тел. (83645)-6-76-74, факс 6-76-74  ================================= | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  СУСЛОНГЕР»  425050, Республика Марий Эл, Звениговский  район, поселок Суслонгер, ул. Железнодорожная, дом 60  тел. (83645)-6-76-74, факс 6-76-74  =================================== |

от 21 марта 2019 года № 42

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» на 2018-2024 годы»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация муниципального образования «Городское поселение Суслонгер»

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды» муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» на 2018-2024 годы» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановления администрации муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» от 25 сентября 2017 года №152
3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Звениговский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес доступа: <http://admzven.ru>)
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за главой администрации муниципального образования «Городское поселение Суслонгер».

Глава администрации

муниципального образования

«Городское поселение Суслонгер» С.В. Кудряшов

Исп. Николаева Е.Ю.

Тел. 6-75-72

Утверждена

Постановлением администрации

МО «Городское поселение Суслонгер»

№ 42 от «18» марта 2019 г.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды МО «Городское поселение Суслонгер» на 2018 – 2024 годы».**

П А С П О Р Т

муниципальной программы «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СУСЛОНГЕР» НА 2018 - 2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Муниципальной  программы | администрации муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» |
| Участники  Муниципальной  программы | муниципальные учреждения, предприятия и организации, собственники помещений  многоквартирных домов, товарищества  собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации |
| Подпрограммы  Муниципальной  программы | подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» подпрограмма «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» развитие городской среды, муниципальных территорий общего пользования; |
| Цели  Муниципальной  программы | повышение уровня благоустройства территории формирование четких границ между общественной и дворовой территорией; |
| Задачи  Муниципальной  программы | повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования;  озеленение и повышение климатического комфорта;  повышение уровня вовлечения граждан в реализацию проектов комплексного благоустройства, направленных на развитие общественной территории;  количество благоустроенных дворовых территорий; |
| Целевые  индикаторы и показатели Муниципальной  программы | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;  охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения);  количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;  площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;  доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;  доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц.  Муниципальная программа реализуется в один этап. |
| Этапы и сроки  реализации  Муниципальной  программы | Сроки реализации 2018 - 2024 годы |
| Объемы  финансирования  Муниципальной  программы | Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Марий Эл и бюджета муниципального образования- при условии их выделения. |
| Ожидаемые  результаты  реализации  Муниципальной  программы | развитие инфраструктуры для различных групп пользователей, организация площадок, которые отвечают интересам различных возрастных групп;  формирование границы частного и общественного пространства двора для обеспечения комфорта и безопасности;  развитие современной городской среды, благоустройство территорий общего пользования и дворовых территорий |

1. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы

Важное место в планировании застройки поселенческой территории занимает формирование жилой группы домов, центром которых является дворовая территория и организация мест массового отдыха населения. В настоящее время муниципальные общественные и дворовые территории, их состояние, уровень благоустройства не всегда соответствуют нормативным требованиям. В последние годы благоустройству, ремонту асфальтового покрытия, озеленению, установке новых архитектурных форм, благоустройству внутриквартальных территорий уделяется все больше внимания.

Для приведения мест массового отдыха населения, дворовых территорий к современным нормам комфортности необходимо проведение целенаправленной работы по комплексному благоустройству парков, улиц, пешеходных зон, дворов, а также определение мест парковки во дворах многоквартирных домов пгт. Суслонгер и п. Мочалище.

По состоянию на 1 января 2018 года на территории МО «Городское поселение Суслонгер» расположено 295 многоквартирных дома (в т.ч. 245 блокированной застройки) из них 42 многоквартирных дома включены в республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» на 2014-2043 годы.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества многоквартирных дворов составляет 22,8 %. Дворовые территории были благоустроены по инициативе жителей многоквартирных домов за их счет, а также привлекались средства предприятий (спонсоров), республиканского и муниципального бюджетов. В 2018 году в рамках программы благоустроены 2 дворовые территории на сумму 2773,53тыс.руб.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения,

На территории пгт. Суслонгер расположены следующие общественные территории являющиеся центрами притяжения населения:

Стадион,

На территории п. Мочалище расположены следующие общественные территории являющиеся центрами притяжения населения:

Центральная площадь ул. Пионерская,

Площадь общественных территорий составляет 22,5 тыс.м2

Текущее состояние, каждого из них является неудовлетворительным. Отсутствие зеленых насаждений, скамеек, игровых детских площадок, спортивных сооружений, пешеходных дорожек и тротуаров не создает заметного эстетического вида этим объектам, которые должны соответствовать современным территориям мест общего пользования.

Одной из наиболее острых проблем является проблема с переросшими деревьями. Старые высокие деревья создают угрозу обрушения не только безопасности электрическим сетям, ограждений и крышам здани1 , но в большей степени жизни и безопасности населения.

Для решения задачи по приведению мест общего пользования соответствующим нормам комфортности необходимо применять комплексный подход предусматривающий мероприятия по благоустройству.

1. Приоритеты муниципальной политики, основные цели и задачи Муниципальной программы

Целью программы является развитие городской среды, муниципальной территории общего пользования, повышение уровня благоустройства территории, создание благоприятных условий для комфортного проживания граждан.

Достижение поставленной цели осуществляется за счет реализации подпрограммных мероприятий, которые позволяют скоординировать действия заинтересованных сторон, сконцентрировать ресурсы на наиболее приоритетных направлениях решения проблемы и согласовать необходимые мероприятия по целям, задачам, срокам и ресурсам.

В процессе реализации программы для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих первоочередных задач:

формирование четких границ между общественной и дворовой территорией поселения;

повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования поселения;

озеленение и повышение климатического комфорта; повышение уровня вовлечения жителей и юридических лиц в реализацию проектов комплексного благоустройства, направленных на развитие городской территории.

1. Сроки и этапы реализации муниципальной программы,

перечень целевых индикаторов и показателей

Муниципальной программы

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» на 2018- 2024 годы» реализуется в 2018 - 2024 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий реализуется ежегодно с установленной периодичностью.

Состав целевых показателей Муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Муниципальной программы. Аналогичный принцип использован при определении состава показателей подпрограмм, включенных в состав Муниципальной программы.

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы, подпрограмм и их значениях приведены в приложении №1 к Муниципальной программе.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения).

1. Перечень подпрограмм и характеристика основных мероприятий

Выстроенная в рамках Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели Программы и решение программных задач:

* подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Городское поселение Суслонгер»
* подпрограмма «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Городское поселение Суслонгер»;

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые показатели, определены их значения, составлен перечень мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченных целей и решить соответствующие задачи (приложения №7 - 8 к Муниципальной программе).

Перечень основных мероприятий Муниципальной программы с описанием ожидаемых результатов их реализации приведен в приложении № 2 к Муниципальной программе.

1. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере,

направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов администрации муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» приведены в приложении №3 к Муниципальной программе.

Основной мерой правового регулирования Муниципальной программы станет сформированная нормативная правовая база администрации муниципального образования «Городское поселение Суслонгер», состоящая, в том числе из следующих документов, разработанных во исполнение федеральных законов, законов Республики Марий Эл, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, Главы Республики Марий Эл, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, Правительства Республики Марий Эл:

* решение Собрания депутатов муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» от 27октября 2017 года №217 «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования «Городское поселение Суслонгер»;
* решение Собрания депутатов муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» от 21декабря 2012 года №178 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Городское поселение Суслонгер»;
* решение Собрания депутатов муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» от 28 марта 2014 года №257 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Городское поселение Суслонгер».

1. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Марий Эл, бюджета муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» и средств внебюджетных источников.

При реализации Муниципальной программы используются различные инструменты государственно-частного партнерства, в том числе софинансирование за счет собственных средств юридических лиц и привлеченных ими заемных средств.

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2018 - 2024 годах составит 28147 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

* федерального бюджета – 11481,4 тыс.рублей;
* республиканского бюджета Республики Марий Эл – 1095,3 тыс. рублей;
* бюджета муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» - 728,1 тыс. рублей;
* внебюджетных средств – 440,8 тыс.рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются в соответствии с возможностями бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» представлено в приложении № 4 к Муниципальной программе.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Муниципальной программы приведена в приложении № 5 Муниципальной программе.

1. Описание мер государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей

муниципальной программы

К рискам реализации Муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1. институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений Муниципальной программы на уровне муниципального образования «Городское поселение Суслонгер»;
2. организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Муниципальной программы или задержке в их выполнении;
3. финансовые риски, которые связаны с финансированием Муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и за счет внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников;
4. непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Вышеуказанные риски распределены по уровням их влияния на реализацию Муниципальной программы в таблице.

1. Характеристика рисков, влияющих на реализацию

Муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование риска | Уровень  влияния | Меры по снижению риска |
| 1 | 2 | 3 |
| Институционально ­правовые риски:  Отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий  Муниципальной программы | Умеренный | Принятие нормативных правовых актов Республики Марий Эл, регулирующих сферы деятельности при создании и развитии инфраструктурных комплексов экономики |
| Организационные риски: неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий Муниципальной программы; пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий Муниципальной программы и мероприятий республиканских программ, входящих в Государственную программу; недостаточное привлечение внебюджетных средств, предусмотренных в республиканских и муниципальных программах, входящих в Государственную программу | Умеренный | Повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;  координация деятельности персонала ответственного исполнителя и организаций, налаживание административных процедур для снижения данного риска,  обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Государственной программы и республиканским, муниципальным программам, входящих в Государственную программу, в соответствии с ожидаемыми конечными результатами; |
| Непредвиденные риски: резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и | Высокий | Активная работа с собственниками и инвесторами предприятий  формирование эффективной |
| экономического кризиса |  | системы финансовой и нефинансовой форм государственной поддержки организаций |

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Муниципальной программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации Муниципальной программы. В связи с этим в рамках реализации Муниципальной программы наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками и предотвращению техногенных катастроф.

1. Оценка планируемой эффективности реализации Муниципальной программы

Основными качественными результатами Муниципальной программы являются развитие инфраструктуры для различных групп пользователей, организация площадок, которые отвечают интересам различных возрастных групп;

формирование границы частного и общественного пространства двора для обеспечения комфорта и безопасности;

развитие современной городской среды, благоустройство территорий общего пользования и дворовых территорий.

Основными показателями реализации Муниципальной программы являются:

* количество благоустроенных дворовых территорий;
* доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;
* охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения);
* количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;
* площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;
* доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;
* доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц.

Также к 2024 году ожидается достижение целевыми показателями значений, определенных в приложении №1 к Муниципальной программе.

1. Мониторинг, контроль о ходе реализации Муниципальной программы

Мониторинг, контроль хода реализации Муниципальной программы осуществляет администрация муниципального образования «Городское поселение Суслонгер».

Реализация Муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации Муниципальной программы. Администрации муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, разрабатывает и согласовывает уточненный план реализации. В процессе реализации Муниципальной программы администрация муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» вправе принимать решения, о внесении изменений в перечни, состав мероприятий и сроки их реализации.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется Финансовым отделом муниципального образования «Звениговский муниципальный район» в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Марий Эл.

1. Методика оценки эффективности Муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы будет проводиться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее - показатели) выполнения Муниципальной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволит анализировать ход выполнения Муниципальной программы и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности Муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации. Фактическая эффективность Муниципальной программы основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленного на реализацию Муниципальной программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

* оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
* оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;
* оценка степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);
* оценка степени соответствия запланированному уровню расходов;
* оценка эффективности использования средств муниципального бюджета;
* оценка эффективности реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа:

* на первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню расходов и оценки эффективности использования средств муниципального бюджета.
* на втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в муниципальную

программу.

Оценка эффективности Муниципальной программы осуществляется администрацией муниципального образования «Городское поселение Суслонгер»

При необходимости администрация муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» может привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации Муниципальной программы и подготовки предложений по повышению эффективности реализации Муниципальной программы.

К Муниципальной программе прилагаются паспорта подпрограмм, реализуемых в рамках Муниципальной программы (приложения №7 - 8 к Муниципальной программе).

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

муниципального образования «Городское поселение Суслонгер»

на 2018-2024 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм

муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица  измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Городское поселение Суслонгер»  на 2018 — 2025 годы» | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий МО «Городское поселение Суслонгер» | | | | | | | | | |
|  | количество благоустроенных дворовых территорий; | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 2,4 | 3,0 | 2,4 | 3,1 | 2,2 | 1,15 | 2,6 |
|  | охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах) | % | 11,3 | 10,7 | 8,2 | 9,6 | 4,3 | 1,7 | 16,5 |
|  | доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий МО «Городское поселение Суслонгер» | | | | | | | | | |
|  | количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; | ед |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | тыс.кв.м. |  |  | 4,0 | 7,5 |  |  |  |
|  | доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % |  |  | 5 | 5 |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

муниципального образования «Городское поселение Суслонгер»

на 2018-2024 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий | администрация МО «Городское поселение Суслонгер» | 2018 | 2024 | развитие современной городской среды, благоустройство дворовых территорий, формирование границы частного и общественного пространства двора для обеспечения комфорта и безопасности | отсутствие благоустройства дворовых территорий | реализация мероприятий направлена на достижение всех показателей Подпрограммы |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования "Городское поселение Суслонгер»  Козьмодемьянск» | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования соответствующего функционального назначения (парки, скверы, и т.п.) | администрация МО «Городское поселение Суслонгер» | 2018 | 2024 | развитие современной городской среды, благоустройство территорий общего пользования | отсутствие благоустройства и доступности мест массового отдыха населения | реализация мероприятий направлена на достижение всех показателей Подпрограммы |
| 2.2. | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы за счет муниципального бюджета | 2018 | 2024 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

муниципального образования «Городское поселение Суслонгер»

на 2018-2024 годы»

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые  сроки  принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования  "Городское поселение Суслонгер» | | | | |
| 1. | Постановление администрации МО «Городское поселение Суслонгер» | Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения  проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» на территории муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» | Администрация МО «Городское поселение Суслонгер» | Принято 29.12.2017 года № 225 |
| 2. | Постановление администрации МО «Городское поселение Суслонгер» | Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» «Формирование современной городской среды» | Принято 14.11.2017 года № 181 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования  "Городское поселение Суслонгер» | | | | |
| 1. | Постановление администрации МО «Городское поселение Суслонгер» | Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения  проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» на территории муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» | Администрация МО «Городское поселение Суслонгер» | Принято 29.12.2017 года № 225 |
| 2. | Постановление администрации МО «Городское поселение Суслонгер» | Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» «Формирование современной городской среды» общественной территории, подлежащей благоустройству | Принято 14.11.2017 года № 182 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

муниципального образования «Городское поселение Суслонгер»

на 2018-2024 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального

образования «Городское поселение Суслонгер»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  заказчик-  координатор | Код  бюджетной  классификации | Расходы (тыс. рублей) по годам | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования "Городское поселение Суслонгер» | | 904050399900L5550244 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пгт. Суслонгер ул. Гагарина д.2 | Администрация МО «Городское поселение Суслонгер» |  | 1384,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | П. Мочалище ул. Школьная д.25 |  | 1388,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пгт. Суслонгер ул. Мира д.8 |  |  | 1700,00 |  |  |  |  |  |
|  | П. Мочалище ул. Школьная д.27 |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |
|  | П. Мочалище ул. Школьная д.23 |  |  |  | 1332,6 |  |  |  |  |
|  | Пгт. Суслонгер ул. Мира д.2 |  |  |  |  | 1332,6 |  |  |  |  |
|  | Пгт. Суслонгер ул. Гагарина д.11 |  |  |  |  |  | 1332,6 |  |  |  |
|  | П. Мочалище ул. Заречная д.4 |  |  |  |  |  | 1332,6 |  |  |  |
|  | Пгт. Суслонгер ул. Мира д.5 |  |  |  |  |  |  | 1332,6 |  |  |
|  | Пгт. Суслонгер ул. 1-я Пролетарская д.10 а |  |  |  |  |  |  | 1332,6 |  |  |
|  | Пгт. Суслонгер пер. Школьный д.9 |  |  |  |  |  |  |  | 1332,6 |  |
|  | П. Мочалище ул. Школьная д.34 |  |  |  |  |  |  |  | 1332,6 |  |
|  | Пгт. Суслонгер ул. Строителей д..2, |  |  |  |  |  |  |  |  | 1332,6 |
|  | Пгт. Суслонгер ул. Строителей д..1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1332,6 |
|  | П. Мочалище ул. Комсомольская д.1в |  |  |  |  |  |  |  |  | 1332,6 |
|  | Пгт. Суслонгер ул. Мира д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1332,6 |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы за счет муниципального бюджета |  |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство общественных территорий муниципального образования "Городское поселение Суслонгер» | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по благоустройству общественных территорий: | Администрация МО «Городское поселение Суслонгер» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство общественной зоны по ул. Школьная уч.16 пгт. Суслонгер |  |  |  | 667,4 |  |  |  |  |
|  | Благоустройство общественной зоны по ул. Пионерская уч.14а  п. Мочалище |  |  |  |  |  | 667,4 |  |  |  |
| 2.2 | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы за счет муниципального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

муниципального образования «Городское поселение Суслонгер»

на 2018-2024 годы»

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования

«Городское поселение Суслонгер»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная  программа | Развитие и содержание инфраструктуры муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» | всего | 2773,8 | 2756,7 | 1773,9 | 1773,9 | 1332,6 | 1332,6 | 2665,2 |
| федеральный бюджет\* | 2350,5 | 2494,9 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 2212 |
| бюджет Республики Марий Эл\* | 204,4 | 50,9 | 180 | 180 | 120 | 120 | 240 |
| муниципальный бюджет | 134,5 | 134,5 | 100 | 100 | 66,6 | 66,6 | 133,2 |
| внебюджетные источники\* | 84,4 | 76,4 | 60 | 60 | 40 | 40 | 80 |
| Подпрограмма  1 | «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования "Городское поселение Суслонгер» | всего |  | 2756,7 | 1332,6 | 1332,6 | 1332,6 | 1332,6 | 2665,2 |
| федеральный бюджет\* |  | 2494,9 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 2212 |
| бюджет Республики Марий Эл\* |  | 50,9 | 120 | 120 | 120 | 120 | 240 |
| муниципальный бюджет |  | 134,5 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 133,2 |
| внебюджетные источники\* |  | 76,4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 |
| Подпрограмма  2 | «Благоустройство общественных территорий муниципального образования "Городское поселение Суслонгер» | всего |  |  | 667,4 | 667,4 |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |  |  | 554 | 554 |  |  |  |
| бюджет Республики Марий Эл\* |  |  | 60 | 60 |  |  |  |
| муниципальный бюджет |  |  | 33,4 | 33,4 |  |  |  |
| внебюджетные источники\* |  |  | 20 | 20 |  |  |  |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

муниципального образования «Городское поселение Суслонгер»

на 2018-2024 годы»

при условии выделении средств

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» муниципального

образования «Городское поселение Суслонгер» на 2018- 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (бюджет муниципального образования «Городское поселение Суслонгер») | Финан­  сирование  (тыс.  рублей) |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| В целом по муниципальной программе | X | X | X | Х | 90405039900L5550244 |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования "Городское поселение Суслонгер» | Администрация МО «Городское поселение Суслонгер» | 01.01.2018 | 31.12.2024 | X | 90405039900L5550244 | 21790,3 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования "Городское поселение Суслонгер» | Администрация МО «Городское поселение Суслонгер» | 01.01.2018 | 31.12.2024 | X | 90405039900L5550244 | 1334,8 |

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Городское поселение Суслонгер»

на 2018-2024 годы»

ПОДПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СУСЛОНГЕР»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СУСЛОНГЕР» НА 2018-2024 ГОДА»

П А С П О Р Т

Подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий» муниципального образования «Городское поселение Суслонгер»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Муниципальной  программы | администрации муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» |
| Участники  Муниципальной  программы | муниципальные учреждения, предприятия и организации, собственники помещений  многоквартирных домов, товарищества  собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации |
| Подпрограммы  Муниципальной  программы | подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» развитие городской среды; |
| Цели  Муниципальной  программы | повышение уровня благоустройства территории формирование четких границ между общественной и дворовой территорией; |
| Задачи  Муниципальной  программы | повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования;  озеленение и повышение климатического комфорта; повышение уровня вовлечения граждан в реализацию проектов комплексного благоустройства, направленных на развитие дворовых территорий; |
| Целевые  индикаторы и показатели Муниципальной  программы | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;  охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения);  доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц.  Муниципальная программа реализуется в один этап. |
| Этапы и сроки  реализации  Муниципальной  программы | Сроки реализации 2018 - 2024 годы |
| Объемы  финансирования  Муниципальной  программы | Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Марий Эл и бюджета муниципального образования- при условии их выделения. |
| Ожидаемые  результаты  реализации  Муниципальной  программы | развитие инфраструктуры для различных групп пользователей, организация площадок, которые отвечают интересам различных возрастных групп;  формирование границы частного и общественного пространства двора для обеспечения комфорта и безопасности;  развитие современной городской среды, благоустройство территорий общего пользования и дворовых территорий |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы (сфера благоустройства)

Площадь территории МО «Городское поселение Суслонгер» составляет — 571 га, протяженность границ превышает 20 км. Численностью населения - 4538 чел. На территории МО «Городское поселение Суслонгер» 295 многоквартирных дома. В 2018 году в рамках программы благоустроены 2 дворовые территории на сумму 2749,4тыс.руб.

Дворовые территории многоквартирных домов МО «Городское поселение Суслонгер» (далее - дворовые территории) являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов, проходов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок. В ряде дворов плохое или отсутствует освещение придомовых территорий.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству в предыдущие годы, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления МО «Городское поселение Суслонгер» является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Необходимо проводить дальнейшую работу по комплексному благоустройству дворовых территорий, что позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни для всех групп населения пгт. Суслонгер и п. Мочалище.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Целью Подпрограммы является развитие городской среды, повышение уровня благоустройства территории городского округа, создание благоприятных условий для комфортного проживания граждан.

Достижение поставленной цели осуществляется за счет реализации подпрограммных мероприятий, которые позволяют скоординировать действия заинтересованных сторон, сконцентрировать ресурсы на наиболее приоритетных направлениях решения проблемы и согласовать необходимые мероприятия по целям, задачам, срокам и ресурсам.

В процессе реализации Подпрограммы для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих первоочередных задач:

формирование четких границ между общегородской и дворовой территорией;

повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

озеленение и повышение климатического комфорта;

повышение уровня вовлечения горожан и юридических лиц в реализацию проектов комплексного благоустройства, направленных на развитие городской территории.

Бюджетные средства, выделяемые в рамках Подпрограммы формирование современной городской среды, должны направляться на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Целевыми показателями оценки хода реализации Подпрограммы и её эффективности являются показатели, представленные в приложении №1. Срок реализации Подпрограммы - 2018 - 2024 годы.

Источником получения информации о ходе реализации Подпрограммы являются отчеты исполнителей Подпрограммы.

1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Достижение целей и результатов по формированию современной городской среды осуществляется путем активного взаимодействия при реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, всех участников подпрограммы. Комплексное благоустройство дворовых территорий должно осуществляться для жителей.

Основными мероприятиями Подпрограммы являются:

1) Благоустройство дворовых территорий. По дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя: ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

организация детской площадки; организация спортивной площадки; организация парковки для автомашин; озеленение дворовой территории; ремонт дворовых тротуаров;

другие работы по благоустройству дворовых территорий.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий должны формироваться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других мало мобильных групп населения.

Дизайн - проект благоустройства дворовой территории, предусматривает текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечень элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

Реализация мероприятий, направленных на развитие современной городской среды, способствует развитию инфраструктуры, которая отвечает интересам различных возрастных групп, формированию границ частного и общественного пространства двора для обеспечения комфорта и безопасности, развитию современной городской среды, благоустройству дворовых территорий.

1. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Марий Эл (при условии выделения денежных средств), бюджета муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» и иных внебюджетных источников.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» на очередной финансовый год и плановый период.

Обязательства муниципального образования включают в себя обеспечение доли участия собственников помещений в многоквартирном доме, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству не менее 3 процентов от общей стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории (финансовая форма участия).

Форма участия собственников помещений в многоквартирном доме, собственников иных зданий и сооружений (заинтересованных лиц) в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий может быть финансовая (денежная) и трудовая. Трудовая (неденежная) форма может быть в виде выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (снятие старого оборудования, уборка мусора), и других работ (покраска оборудования, озеленение территории, в том числе посадка деревьев)

Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложениях №2 и №3.

1. Описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации подпрограммы:

1. Внешние финансово-экономические риски:

* сокращение в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует внесения изменений в подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и даже задач;
* возможность снижения темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, что может негативно отразиться на стоимости привлекаемых средств и сократить объем

инвестиций;

* потеря с течением времени значимости отдельных мероприятий;
* длительный срок реализации подпрограммы и, как следствие, возрастание неопределенности по мере ее реализации могут привести к необходимости значительных корректировок значений целевых показателей.

1. Внешние законодательно-правовые риски:

* изменения действующего законодательства Российской Федерации, Республики Марий Эл;
* несовершенство законодательно-правовой базы, которое проявляется в ее неполноте, противоречивости и т.д.

1. Внутренние риски:

* неэффективность организации и управления процессом реализации мероприятий подпрограммы;
* низкая эффективность использования бюджетных средств;
* недостаточный уровень исполнительской дисциплины сотрудников ответственного руководителя и (или) соисполнителей подпрограммы.

Меры управления внешними финансово-экономическими и законодательно-правовыми рисками:

* проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения подпрограммы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора ее мероприятий. Совершенствование механизма реализации Подпрограммы исходя из изменений во внутренней и внешней среде;
* оперативное реагирование и внесение изменений в подпрограмму, нивелирующих или снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей.

Меры управления внутренними рисками:

* разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации подпрограммных мероприятий, а также эффективности использования бюджетных средств;
* проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации Подпрограммы (возможно привлечение независимых экспертов);

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Подпрограммы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации Подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Организационное управление Подпрограммой и контроль за ее реализацией осуществляет администрация муниципального образования «Городское поселение Суслонгер».

Основные исполнители и участники ежегодно проводят корректировку планируемых значений целевых показателей, с учетом фактически достигнутых результатов.

Приложение 7.1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/  п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица  измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования "Городское поселение Суслонгер» | | | | | | | |  |  |
| 1. | количество благоустроенных дворовых территорий; | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 2,4 | 3,0 | 2,4 | 3,1 | 2,2 | 1,15 | 3,6 |
| 3. | охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах) | % | 11,3 | 10,7 | 8,2 | 9,6 | 4,3 | 1,7 | 20,1 |
| 4. | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Приложение 7.2

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  заказчик-координатор | Код  бюджетной  классификации | Расходы (тыс. рублей) по годам | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрог рамма1 | «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования "Городское поселение Суслонгер» | | 90450399900L5550244 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий: | Ответственный исполнитель —администрации МО «Городское поселение Суслонгер» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство дворовой территории пгт. Суслонгер ул. Гагарина д.2 |  | 1384,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств федерального бюджета |  | 1173,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств бюджета Республики Марий Эл |  | 102,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств муниципального бюджета |  | 67,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств заинтересованных лиц |  |  | 42,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство дворовой территории п. Мочалище ул. Школьная д.25 |  | 1388,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств федерального бюджета |  |  | 1176,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств бюджета Республики Марий Эл |  |  | 102,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств муниципального бюджета |  |  | 67,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств заинтересованных лиц |  |  | 42,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство дворовой территории пгт. Суслонгер ул. Мира д.8 |  |  |  | 1647,8 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств федерального бюджета |  |  |  | 1494,9 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств бюджета Республики Марий Эл |  |  |  | 29,9 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств муниципального бюджета |  |  |  | 77,3 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств заинтересованных лиц |  |  |  | 45,7 |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство дворовой территории п. Мочалище ул. Школьная д.27 |  |  |  | 1101,6 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств федерального бюджета |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств бюджета Республики Марий Эл |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств муниципального бюджета |  |  |  | 51,0 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств заинтересованных лиц |  |  |  | 30,6 |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство дворовой территории п. Мочалище ул. Школьная д.23 |  |  |  |  | 1332,6 |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  | 1106 |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств бюджета Республики Марий Эл |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств муниципального бюджета |  |  |  |  | 66,6 |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств заинтересованных лиц |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  | Благоустройство дворовой территории пгт. Суслонгер ул. Мира д.2 |  |  |  |  | 1332,6 |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  | 1106 |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств бюджета Республики Марий Эл |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств муниципального бюджета |  |  |  |  | 66,6 |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств заинтересованных лиц |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  | Благоустройство дворовой территории пгт. Суслонгер ул. Гагарина д.11 |  |  |  |  |  | 1332,6 |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  | 1106 |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств бюджета Республики Марий Эл |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств муниципального бюджета |  |  |  |  |  | 66,6 |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств заинтересованных лиц |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Благоустройство дворовой территории п. Мочалище ул. Заречная д.4 |  |  |  |  |  | 1332,6 |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  | 1106 |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств бюджета Республики Марий Эл |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств муниципального бюджета |  |  |  |  |  | 66,6 |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств заинтересованных лиц |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Благоустройство дворовой территории пгт. Суслонгер ул. Мира д.5 |  |  |  |  |  |  | 1332,6 |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 1106 |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств бюджета Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств муниципального бюджета |  |  |  |  |  |  | 66,6 |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств заинтересованных лиц |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
|  | Благоустройство дворовой территории пгт. Суслонгер ул. 1-я Пролетарская д.10а |  |  |  |  |  |  | 1332,6 |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 1106 |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств бюджета Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств муниципального бюджета |  |  |  |  |  |  | 66,6 |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств заинтересованных лиц |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
|  | Благоустройство дворовой территории пгт. Суслонгер пер. Школьный д.9 |  |  |  |  |  |  |  | 1332,6 |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 1106 |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств бюджета Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств муниципального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 66,6 |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств заинтересованных лиц |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
|  | Благоустройство дворовой территории п. Мочалище ул. Школьная д.34 |  |  |  |  |  |  |  | 1332,6 |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 1106 |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств бюджета Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств муниципального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,6 |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств заинтересованных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | Благоустройство дворовой территории пгт. Суслонгер ул. Строителей д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1332,6 |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 1106 |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств бюджета Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств муниципального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,6 |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств заинтересованных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | Благоустройство дворовой территории пгт. Суслонгер ул. Строителей д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1332,6 |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 1106 |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств бюджета Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств муниципального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,6 |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств заинтересованных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | Благоустройство дворовой территории п. Мочалище ул. Комсомольская д.1в |  |  |  |  |  |  |  |  | 1332,6 |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 1106 |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств бюджета Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств муниципального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,6 |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств заинтересованных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | Благоустройство дворовой территории пгт. Суслонгер ул. Мира д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1332,6 |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 1106 |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств бюджета Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств муниципального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,6 |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств заинтересованных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы за счет муниципального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 1106 |

Приложение 7.3

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования

«Городское поселение Суслонгер»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования "Городское поселение Суслонгер» | всего | 2773,8 | 2756,7 | 1332,6 | 1332,6 | 1332,6 | 1332,6 | 2665,2 |
| федеральный бюджет[[1]](#footnote-1) | 2350,5 | 2494,9 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 2212 |
| бюджет Республики Марий Эл\* | 204,4 | 50,9 | 120 | 120 | 120 | 120 | 240 |
| муниципальный бюджет | 134,5 | 134,5 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 133,2 |
| внебюджетные источники\* | 84,4 | 76,4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 |

Приложение 8

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды муниципального образования

«Городское поселение Суслонгер»

на 2018-2024 годы»

ПОДПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СУСЛОНГЕР»

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СУСЛОНГЕР» НА 2018-2024 ГОДА»**

П А С П О Р Т

Подпрограммы «Благоустройство общественных территорий»

муниципального образования «Городское поселение Суслонгер»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Муниципальной  программы | администрации муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» |
| Участники  Муниципальной  программы | муниципальные учреждения, предприятия и организации, собственники помещений  многоквартирных домов, товарищества  собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации |
| Подпрограммы  Муниципальной  программы | подпрограмма «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» развитие городской среды, муниципальных территорий общего пользования; |
| Цели  Муниципальной  программы | повышение уровня благоустройства территории формирование четких границ между общественной и дворовой территорией; |
| Задачи  Муниципальной  программы | повышение уровня благоустройства территорий общего пользования;  озеленение и повышение климатического комфорта;  повышение уровня вовлечения граждан в реализацию проектов комплексного благоустройства, направленных на развитие общественной территории; |
| Целевые  индикаторы и показатели Муниципальной  программы | количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;  площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;  доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;  доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству общественных территорий заинтересованных лиц.  Муниципальная программа реализуется в один этап. |
| Этапы и сроки  реализации  Муниципальной  программы | Сроки реализации 2018 - 2024 годы |
| Объемы  финансирования  Муниципальной  программы | Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Марий Эл и бюджета муниципального образования- при условии их выделения. |
| Ожидаемые  результаты  реализации  Муниципальной  программы | развитие инфраструктуры для различных групп пользователей, организация площадок, которые отвечают интересам различных возрастных групп;  формирование границы частного и общественного пространства двора для обеспечения комфорта и безопасности;  развитие современной городской среды, благоустройство территорий общего пользования и дворовых территорий |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы (сфера благоустройства)

Важное место в планировании застройки территории МО «Городское поселение Суслонгер» занимает формирование и организация мест массового отдыха населения. В настоящее время муниципальные общественные территории, их состояние, уровень благоустройства не всегда соответствуют нормативным требованиям. Необходимо проводить дальнейшую работу по комплексному благоустройству общественных территорий, что позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни для всех групп населения. В последние годы благоустройству, ремонту асфальтового покрытия, озеленению, установке новых архитектурных форм, благоустройству общественных территорий уделяется все больше внимания.

На территории пгт. Суслонгер расположен стадион – футбольное поле. В п. Мочалище расположенная центральная площадь на которой имеется танцевальная площадка. Площадь общественных территорий составляет 22,5 тыс.м2

Текущее состояние, каждого из них является неудовлетворительным. Отсутствие зеленых насаждений, скамеек, игровых детских площадок, спортивных сооружений, пешеходных дорожек и тротуаров не создает заметного эстетического вида этим объектам, которые должны соответствовать современным территориям мест общего пользования.

Одной из наиболее острых проблем является проблема с переросшими деревьями. Старые высокие деревья создают угрозу обрушения не только безопасности электрическим сетям, ограждений и крышам здани1 , но в большей степени жизни и безопасности населения.

Для решения задачи по приведению мест общего пользования соответствующим нормам комфортности необходимо применять комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Целью Подпрограммы является развитие городской среды, муниципальных территорий общего пользования, повышение уровня благоустройства территории городского округа, создание благоприятных условий для комфортного проживания граждан.

Достижение поставленной цели осуществляется за счет реализации подпрограммных мероприятий, которые позволяют скоординировать действия заинтересованных сторон, сконцентрировать ресурсы на наиболее приоритетных направлениях решения проблемы и согласовать необходимые мероприятия по целям, задачам, срокам и ресурсам.

В процессе реализации Подпрограммы для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих первоочередных задач:

повышение уровня благоустройства территорий общего пользования городского округа;

озеленение и повышение климатического комфорта; повышение уровня вовлечения горожан и юридических лиц в реализацию проектов комплексного благоустройства, направленных на развитие городской территории.

Бюджетные средства, выделяемые в рамках Подпрограммы должны направляться на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий.

Целевыми показателями оценки хода реализации Подпрограммы и её эффективности являются показатели, представленные в приложении №1. Срок реализации Подпрограммы - 2018 - 2024 годы.

Источником получения информации о ходе реализации Подпрограммы являются отчеты исполнителей и соисполнителей Подпрограммы.

1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Достижение целей и результатов по формированию современной городской среды осуществляется путем активного взаимодействия при реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, всех участников подпрограммы. Комплексное благоустройство городских территорий должно осуществляться для горожан и в месте с ними, локальные сообщества являются необходимым элементом гармоничного развития города.

Основными мероприятиями Подпрограммы являются:

Благоустройство территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

Мероприятия по благоустройству территорий, в том числе могут предусматривать создание, реконструкцию, капитальный ремонт объектов благоустройства, относящимся к объектам капитального строительства.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий должны формироваться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других мало мобильных групп населения.

Реализация мероприятий, направленных на развитие современной городской среды, способствует развитию инфраструктуры, которая отвечает интересам различных возрастных групп, развитию современной городской среды, благоустройству территорий общего пользования.

1. 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации Подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Марий Эл (при условии выделения денежных средств), бюджета муниципального образования «Городское поселение Суслонгер».

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» на очередной финансовый год и плановый период.

Обязательства муниципального образования включают в себя: обеспечение уровня софинансирования со стороны бюджета муниципального образования не менее 5 процентов от общей стоимости мероприятий по благоустройству территории муниципального образования;

Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложениях №2 и №3.

1. 5. Описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации подпрограммы:

1. Внешние финансово-экономические риски:

* сокращение в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует внесения изменений в подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и даже задач;
* возможность снижения темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, что может негативно отразиться на стоимости привлекаемых средств и сократить объем инвестиций;
* потеря с течением времени значимости отдельных мероприятий;
* длительный срок реализации подпрограммы и, как следствие, возрастание неопределенности по мере ее реализации могут привести к

необходимости значительных корректировок значений целевых показателей.

1. Внешние законодательно-правовые риски:

* изменения действующего законодательства Российской Федерации, Республики Марий Эл;
* несовершенство законодательно-правовой базы, которое проявляется в ее неполноте, противоречивости и т.д.

1. Внутренние риски:

* неэффективность организации и управления процессом реализации мероприятий подпрограммы;
* низкая эффективность использования бюджетных средств;
* недостаточный уровень исполнительской дисциплины сотрудников ответственного руководителя и (или) соисполнителей подпрограммы.

Меры управления внешними финансово-экономическими и законодательно-правовыми рисками:

* проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения подпрограммы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора ее мероприятий. Совершенствование механизма реализации Подпрограммы исходя из изменений во внутренней и внешней среде;
* оперативное реагирование и внесение изменений в подпрограмму, нивелирующих или снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей.

Меры управления внутренними рисками:

* разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации подпрограммных мероприятий, а также эффективности использования бюджетных средств;
* проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации Подпрограммы (возможно привлечение независимых экспертов);

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Подпрограммы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации Подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Организационное управление Подпрограммой и контроль за ее реализацией осуществляет администрация муниципального образования «Городское поселение Суслонгер».

Основные соисполнители и участники ежегодно проводят корректировку планируемых значений целевых показателей, с учетом фактически достигнутых результатов.

Приложение 8.1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/  п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица  измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» на 2018 — 2024 годы» | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий МО «Городское поселение Суслонгер» | | | | | | | | | |
| 1. | количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; | ед |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 2. | площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | тыс.кв.м. |  |  | 4,0 | 7,5 |  |  |  |
| 3. | доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % |  |  | 5 | 5 |  |  |  |

Приложение 8.2

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  заказчик-координатор | Код  бюджетной  классификации | Расходы (тыс. рублей) по годам | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрог рамма1 | «Благоустройство общественных территорий муниципального образования  "Городское поселение Суслонгер» | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по благоустройству общественной территорий: | Ответственный исполнитель —администрации МО «Городское поселение Суслонгер» |  |  |  | 667,4 |  |  |  |  |
|  | Благоустройство общественной зоны пгт. Суслонгер ул. Школьная уч. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству общественных территорий за счет средств федерального бюджета |  |  |  | 554 |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству общественных территорий за счет средств бюджета Республики Марий Эл |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству общественных территорий за счет средств муниципального бюджета |  |  |  | 33,4 |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству общественных территорий за счет средств заинтересованных лиц |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Благоустройство дворовой территории п. Мочалище ул. Пионерская уч. 14а |  |  |  |  | 667,4 |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству общественных территорий за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  | 554 |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству общественных территорий за счет средств бюджета Республики Марий Эл |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству общественных территорий за счет средств муниципального бюджета |  |  |  |  |  | 33,4 |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству общественных территорий за счет средств заинтересованных лиц |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы за счет муниципального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |

Приложение 8.3

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования

«Городское поселение Суслонгер»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство общественной территорий муниципального образования "Городское поселение Суслонгер» | всего |  |  | 667,4 | 667,4 |  |  |  |
| федеральный бюджет[[2]](#footnote-2) |  |  | 554 | 554 |  |  |  |
| бюджет Республики Марий Эл\* |  |  | 60 | 60 |  |  |  |
| муниципальный бюджет |  |  | 33,4 | 33,4 |  |  |  |
| внебюджетные источники\* |  |  | 20 | 20 |  |  |  |

Пиложение 7.

1. При условии выделении денежных средств [↑](#footnote-ref-1)
2. При условии выделении денежных средств [↑](#footnote-ref-2)