| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН СЎЗЛЭНГЕР ОЛА ШОТАН ИЛЕМ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ | СУСЛОНГЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- |

От 05 июля 2024 года № 107

О разработке проекта актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», решением Собрания депутатов Волжского муниципального района №18-8 от 30.12.2020 г. «О принятии полномочия по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» руководствуясь п. 6.1 Положения о Суслонгерской городской администрации, Суслонгерская городская администрация

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Приступить к разработке проекта актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Суслонгер

- Утвердить график разработки проекта актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Суслонгер (Приложение №1).

- Утвердить форму уведомления о начале разработки проекта актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Суслонгер (Приложение № 2).

4. Настоящее Постановление вступает в силу после подписания и подлежит  размещению на  официальном сайте Администрации «Звениговский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -   www.admzven.ru

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

главой Суслонгерской городской администрации

Глава администрации 							С.В. Кудряшов

Николаева Е.Ю.

|  | - Приложение 1 к постановлению Суслонгерской городской администрации от 05.07.2024 г. №107 |
| --- | --- |

График разработки проекта актуализированной схемы

водоснабжения и водоотведения городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размещение уведомления о начале разработки проекта актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Суслонгер, на официальном интернет-сайте Звениговского муниципальный район» | в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о разработке проекта актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Суслонгер |
| 2 | Организация сбора замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Суслонгер, | 15 календарных дней со дня размещения проекта актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Суслонгер на официальном интернет-сайте Звениговского муниципального района. |
| 3 | Проведение публичных слушаний по проекту актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Суслонгер. | 30 календарных дней |
| 4 | Утверждение проекта актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Суслонгер, в соответствии с п. 26 Требований. | В течение 7 рабочих дней со дня размещения итогового документа (протокола) публичных слушаний на официальном интернет-сайте Звениговского муниципального района. |
| 5 | Размещение актуализированного проекта актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Суслонгер на официальном интернет-сайте Звениговского муниципального района, | В течение 15 календарных дней с даты ее утверждения. |

- Приложение 2

к постановлению Суслонгерской

городской администрации

от 05.07.2024 г. №107

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале разработки проекта актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Суслонгер

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. № 782 (ред. 22.05.2020г.) «О схемах водоснабжения и водоотведения» Суслонгерская городская администрация Звениговского   муниципального   района   уведомляет   о начале  разработки   проекта   актуализированной   схемы   водоснабжения и водоотведения городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл.

Разработка проекта актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения Городского поселения Суслонгер  осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ред. от 01.07.2021 г.) и «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 (ред. от 22.05.2020 г.)

Предложения от организаций осуществляющих водоснабжение и водоотведение, и иных лиц по актуализации схем водоснабжения и водоотведения  принимаются Суслонгерской городской администрацией в письменной форме с понедельника по пятницу с 08:00 - 12:00 и с 13:00 - 17:00 по адресу:  пгт. Суслонгер ул. Железнодорожная, д. 60,  тел. 8(83645)-6-75-72 по электронной почте: susladmin@rambler.ru

С действующими схемами водоснабжения и водоотведения Городского поселения Суслонгер  можно ознакомиться на странице официального сайта Администрации Звениговского муниципального района РМЭ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.admzven.ru