|  |  |
| --- | --- |
| **ШЕЛАНГЕРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ЗВЕНИГОВСКОГО**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | **МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ**  **ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛ**  **РАЙОНЫН ШОЛЕҤЕР ЯЛ КУНДЕМ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ**  **ПУНЧАЛ** |

от «06» июля 2020 года № 58

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории Шелангерского сельского поселения» за 2019 год**

В соответствии с постановлением Шелангерской сельской администрации от 06.07.2020 № 57 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шелангерского сельского поселения», Шелангерская сельская администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории Шелангерского сельского поселения» за 2019 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Лихачев

Приложение

к постановлению Шелангерской сельской администрации

от «06» июля 2020г. № 58

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории Шелангерского сельского поселения» за 2019 год**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории Шелангерского сельского поселения» за 2019 год, утверждена постановлением Шелангерской сельской администрации от 27.12.2019г. № 75

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Шелангерская сельская администрация.

Соисполнителей программы нет.

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования с целью создания условий для комфортного проживания граждан на территории Шелангерского сельского поселения, развитие современной городской среды Шелангерской сельского поселения.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

- приведение в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов;

- приведение в нормативное состояние общественных территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий.

В соответствии с муниципальной программой благоустроена дворовая территория д.12, 13, 14 по ул. Полеводов п. Шелангер Звениговского района Республики Марий Эл на общую сумму 613 559,65 (Шестьсот тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 65 копеек, в том числе НДС 20% 122 711,93 руб. (Сто двадцать две тысячи семьсот одиннадцать) рублей 93 копейки.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, ожидаемые результаты достигнуты.

Приложение 1

Таблица 8

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя  (индикатора) | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной  целевой программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  (индикатора) на конец   отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному [<\*>](#Par934) | отчетный   год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории Шелангерского сельского поселения | | | | | | |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий | ед. | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 9

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории Шелангерского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование   ведомственная  целевой программы, основного мероприятия,  мероприятия  муниципальной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы,  возникшиев ходе реализации  мероприятия  [<\*>](#Par986) |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания  реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Благоустройство дворовой территории д.12, 13, 14 по ул. Полеводов п. Шелангер Звениговского района Республики Марий Эл | Шелангерская сельская администрация | 2018 | 2024 | 2019 | 2019 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий | Благоустройство дворовой территории д.12, 13, 14 по ул. Полеводов п. Шелангер Звениговского района Республики Марий Эл | - |

Таблица 10

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Шелангерского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории Шелангерского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы,  подпрограммы, муниципальной  целевой   программы,  ведомственной  целевой  программы,   основного   мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный  заказчик-координатор | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы (тыс. рублей) по годам | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная  бюджетная роспись, план на 1  января отчетного года | сводная  бюджетная роспись  на отчетную  дату [<\*>](#Par1078) | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» на территории Шелангерского сельского поселения | всего | X | X | X | X | 613,55965 | 613,55965 | 613,55965 |
| ответственный  исполнитель  муниципальной  программы |  | X | X | X | 613,55965 | 613,55965 | 613,55965 |
| соисполнитель 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| всего | X | X | X | X | 613,55965 | 613,55965 | 613,55965 |

Таблица 11

**Информация о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию целей муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории Шелангерского сельского поселения» в 2019г.** (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории Шелангерского сельского поселения | **всего** | 613,55965 | 613,55965 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 11,31809 | 11,31809 |
| федеральный бюджет [<\*>](#Par1169) | 554,58644 | 554,58644 |
| бюджет Шелангерского сельского поселения[<\*>](#Par485) | 29,78445 | 29,78445 |
| внебюджетные источники [<\*>](#Par1169) | 17,87067 | 17,87067 |

Таблица 12

**Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Шелангерского сельского поселения по муниципальной программе Шелангерского сельского поселения**

**(не предусмотрено)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | | Расходы бюджета Шелангерского сельского поселения на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей) | | |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

**Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях по**

**состоянию на 01.01.2020г.**

Изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории Шелангерского сельского поселения» в 2019 году не вносились.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории Шелангерского сельского поселения» в 2019 г.**

Анализ исполнения запланированных программных мероприятий позволяет сделать вывод о том, что задачи муниципальной программы достигнуты.