| - КУЖМАРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН КУЖМАРА ЯЛ КУНДЕМ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ - ПУНЧАЛ |
| --- | --- |

от 26 декабря 2024 года № 200

- О внесении изменений в постановление администрации от 27 февраля 2024 года

- № 29 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы» на территории Кужмарского сельского поселения» (с изм. и доп.)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №188-ФЗ, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.08.2021 № 500 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации», п.5.1 Положения о Кужмарской сельской администрации, Кужмарская сельская администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации от 27 февраля 2024 года № 29 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы» на территории Кужмарского сельского поселения» (в редакции постановления от 03.10.2024 г. № 151) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

  - Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению

  - Пункт 9 раздела I муниципальной программы исключить. Пункты 10-14 раздела I муниципальной программы считать соответственно пунктами 9-13 раздела I муниципальной программы;

  - Приложения 1, 2, 4, 5, 6, к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагаются).

- Муниципальную программу дополнить Приложениями 4.2 и 9.1 (прилагаются).

3.  Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании – на официальном портале «ВМарийЭл» (доменное имя NEWSMARIEL.RU).

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                 В.Н.Васильев

Приложение к постановлению

от 26.12.2024 г. № 200

Паспорт

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»

на территории Кужмарского сельского поселения

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы» на территории Кужмарского сельского поселения (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Кужмарская сельская администрация |
| Участники Программы | - Кужмарская сельская администрация; - собственники помещений многоквартирных домов; - собственники помещений частных домов; - подрядные организации, определенные по итогам осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы | 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Кужмарского сельского поселения; 2.Благоустройство общественных территорий на территории Кужмарского сельского поселения |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания территории поселения, создание здоровых, целесообразных и благоприятных условий жизни для населения |
| Задачи Программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций, в том числе общественных в реализацию мероприятий по благоустройству территорий поселения |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета, регионального бюджета, бюджета Кужмарского сельского поселения ежегодно уточняется на соответствующий финансовый год. |
| Срок реализации Программы | 2018-2030 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит: - повысить уровень благоустройства муниципальной территории общего пользования Кужмарского сельского поселения; - улучшить санитарное состояние и экологическую обстановку территории сельского поселения; - организовать искусственное освещение дворовых территорий - создать комфортные и безопасные условия проживания граждан; - повысить доступность общественных пространств для маломобильных групп населения. |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды     на 2018-2030 годы» на территории Кужмарского сельского поселения

# Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий  и перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий

Минимальный перечень работ по благоустройству

ремонт дворовых проездов;

ремонт тротуаров

обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек;

установка урн.

Дополнительный перечень работ по благоустройству

организация детской площадки;

организация спортивной площадки;

организация парковки для автотранспортных средств; озеленение дворовой территории;

ремонт дворовых тротуаров;

другие работы по благоустройству дворовых территорий.

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды                                                  на 2018-2030 годы» на территории Кужмарского сельского поселения

Адресный перечень

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству

| № | Наименование дворовых территорий, подлежащих благоустройству | Год реализации | Виды работ, планируемые к выполнению |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся

в благоустройстве

| Наименование общественной территории, подлежащих благоустройству | Год реализации | Виды работ, планируемые к выполнению |
| --- | --- | --- |
| Модернизация уличного освещения в с. Кужмара (3 этап) | 2024 | Демонтаж фонарей, установка светильников, протяжка провода СИП, установка ж/б столба |
| Благоустройство зоны отдыха по ул. Центральная в с. Кужмара 1 этап | 2025 | Обустройство тротуара с устройством бордюрного камня |
| Благоустройство зоны отдыха по ул. Центральная в с. Кужмара 2 этап | 2026 | Благоустройство тротуаров, озеленение, освещение, установка скамеек, урн |
| Благоустройство зоны отдыха по ул. Центральная в с. Кужмара 3 этап | 2027 | Устройство ограждения территории, монтаж входной группы |
| Благоустройство зоны отдыха по ул. Центральная в с. Кужмара 4 этап | 2028 | Устройство тротуарных дорожек и резинового покрытия |
| Благоустройство зоны отдыха по ул. Центральная в с. Кужмара 5 этап | 2029 | Установка детского игрового оборудования, тренажеров, освещение, МАФ |
| Благоустройство зоны отдыха по ул. Центральная в с. Кужмара 6 этап | 2030 | Устройство тротуаров с устройством бордюрного камня, освещение и МАФ |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации программы за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории

(не планируется)

| № п/п | Наименование территории | Площадь территории, кв.м. |
| --- | --- | --- |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на 2018-2030 годы» на территории Кужмарского сельского поселения

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы» на территории Кужмарского сельского поселения

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий в рамках основного мероприятия | Ответстве нный исполните ль | Код бюджетной классификаци и | Расходы (рублей) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Муниципа | Формирование современной | Кужмарская |  | 518150,00 | 858983,52 | 753683,78 | 754000,0 | 779320,00 | 680871,25 | 555544,00 | 783610,00 | 656940,57 | 656940,57 | 656940,57 | 656940,57 | 656940,57 |
| льная | городской среды» на 2018- | сельская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| программа | 2030 годы, на территории | администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кужмарского сельского |  |  | 518150,00 | 858983,52 | 753683,78 | 754000,00 | 779320,00 | 680871,25 | 555544,00 | 783610,00 | 656940,57 | 656940,57 | 656940,57 | 656940,57 | 656940,57 |
|  | поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Мероприятия по | Кужмарская |  | 518150,00 | 858983,52 | 753683,78 | 754000,00 | 459980,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| мероприят ие | благоустройству дворовых территорий | сельская администрация |  | 476412,79 38113,27 25074,36 16662,85 | 776421,02 15845,33 41698,23 25018,94 | 680628,36 13890,37 36554,05 22611,00 | 681433,08 13906,80 36597,05 23000,00 | 372588,60 7603,85 64787,54 15000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприят ие | Мероприятия по благоустройству общественных территорий | Кужмарская сельская администрация |  | - | - | - | - | 319340,00 267388,30 5456,91 46494,79 | 680871,25 552759,03 11280,80 116831,42 | 555544,00 514732,66 10504,76 30306,58 | 783610,00 605258,98 6113,71 172237,31 | 656940,57 613127,76 12512,81 31300,00 | 656940,57 613127,76 12512,81 31300,00 | 656940,57 613127,76 12512,81 31300,00 | 656940,57 613127,76 12512,81 31300,00 | 656940,57 613127,76 12512,81 31300,00 |

Приложение 4.2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на 2018-2030 годы» на территории Кужмарского сельского поселения

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы» на территории на территории Кужмарского сельского поселения» за счёт всех источников финансирования

| Наименование мероприятия | Наименование объекта | Источники финансирования | Исполнитель | 2025 год, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Кужмарского сельского поселения | Благоустройство общественной территории | Всего*: 783610,00 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ | 605258,98 |
|  |  | Бюджет Республики Марий Эл | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл | 6113,71 |
|  |  | Бюджет Кужмарского сельского поселения | Кужмарская сельская администрация | 172237,31 |
| Всего*: в том числе: |  |  |  | 783610,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 605258,98 |
| Бюджет Республики Марий Эл |  |  |  | 6113,71 |
| Бюджет Кужмарского сельского поселения |  |  |  | 172237,31 |

Примечание:

*Объём финансовых средств будет уточняться на соответствующий год.

Приложение № 5

к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на      2018-2030 годы» на территории Кужмарского сельского поселения»

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы» на территории Кужмарского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия программы, региональной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов (рублей) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная програм ма | Формирование современной городской среды на 2018- 2030 годы» на территории Кужмарского сельского поселения» | Всего | 518150,00 | 858983,00 | 753683,78 | 754000,00 | 779320,00 | 680871,25 | 555544,00 | 783610,00 | 656940,57 | 656940,57 | 656940,57 | 656940,57 | 656940,57 |
|  |  | федеральный бюджет | 476412,79 | 776421,02 | 680628,36 | 681433,08 | 639976,90 | 552759,03 | 514732,66 | 605258,98 | 613127,76 | 613127,76 | 613127,76 | 613127,76 | 613127,76 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 38113,27 | 15845,33 | 13890,37 | 13906,80 | 13060,75 | 11280,80 | 10504,76 | 6113,71 | 12512,81 | 12512,81 | 12512,81 | 12512,81 | 12512,81 |
|  |  | муниципальный бюджет | 25074,36 | 41698,23 | 36554,05 | 36597,05 | 111282,34 | 116831,42 | 30306,58 | 172237,31 | 31300,00 | 31300,00 | 31300,00 | 31300,00 | 31300,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 16662,85 | 25018,94 | 22611,00 | 23000,00 | 15000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное меропри ятие 1 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий | Всего | 518150,00 | 858983,52 | 753683,78 | 754000,00 | 459980,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 476412,79 | 776421,02 | 680628,36 | 681433,08 | 372588,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 38113,27 | 15845,33 | 13890,37 | 13906,80 | 7603,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  | муниципальный бюджет | 25704,36 | 41698,23 | 36554,05 | 36597,00 | 64787,54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | внебюджетные источники | 16662,85 | 25018,94 | 22611,00 | 23000,00 | 15000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное меропри ятие 2 | Мероприятия по благоустройству общественных территорий | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319340,00 | 680871,25 | 555544,00 | 783610,00 | 656940,57 | 656940,57 | 656940,57 | 656940,57 | 656940,57 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267388,30 | 552759,03 | 514732,66 | 605258,98 | 613127,76 | 613127,76 | 613127,76 | 613127,76 | 613127,76 |
|  |  | республикански й бюджет Республики Марий Эл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5456,91 | 11280,80 | 10504,76 | 6113,71 | 12512,81 | 12512,81 | 12512,81 | 12512,81 | 12512,81 |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46494,79 | 116831,42 | 30306,58 | 172237,31 | 31300,00 | 31300,00 | 31300,00 | 31300,00 | 31300,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 6

к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды

на 2018-2030 годы» на территории Кужмарского сельского поселения»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы» на территории Кужмарского сельского поселения»

| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий в рамках основного мероприятия | Ответств енный исполнит ель | Срок (год) |  | Ожидаемый непосредственн ый результат (краткое описание) | Код бюджетн ой классиф икации | бюджетные ассигнования, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализ ации | оконч ания реализ ации |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
|  | Муниципальна я программа Формирование современной городской среды» на 2018- 2030 годы, на территории Кужмарского сельского поселения | Кужмарская сельская администрация | 2018 | 2030 | Рост уровня благоустройств а дворовых и общественных территорий повышение качества жизни населения |  | 518150,00 | 858983,00 | 753683,78 | 754000,00 | 779320,00 | 680871,25 | 555544,00 | 783610,00 | 656940,57 | 656940,57 | 656940,57 | 656940,57 | 656940,57 |
| 1. | Основное мероприятие 1 Мероприятия по благоустройству дворовых территорий | Кужмарская сельская администрация | 2018 | 2030 | Рост уровня благоустройства дворовых территорий повышение качества жизни населения |  | 518150,00 | 858983,00 | 753683,78 | 754000,00 | 459980,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Общественное обсуждение дизайн – проектов дворовых территорий | Кужмарская сельская администрация | 2018 | 2030 | Вовлечение граждан |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Благоустройство дворовых территорий | Кужмарская сельская администрация | 2018 | 2030 | Рост уровня благоустройства дворовых территорий повышение качества жизни населения |  | 518150,00 | 858983,00 | 753683,78 | 754000,00 | 459980,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 2 | Основное мероприятие 2 Мероприятия по благоустройству общественных территорий | Кужмарская сельская администрация | 2018 | 2030 | Рост уровня благоустройства общественных территорий повышение качества жизни населения |  | - | - | - | - | 319340,00 | 680871,25 | 555544,00 | 783610,00 | 656940,57 | 656940,57 | 656940,57 | 656940,57 | 656940,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Общественное обсуждение дизайн - проектов общественных территорий | Кужмарская сельская администрация | 2018 | 2030 | Вовлечение граждан |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Благоустройство общественных территорий | Кужмарская сельская администрация | 2018 | 2030 | Рост уровня благоустройства общественных территорий повышение качества жизни населения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319340,00 | 680,871,25 | 555544,00 | 783610,00 | 656940,57 | 656940,57 | 656940,57 | 656940,57 | 656940,57 |
| 3 | Основное мероприятие 3 Информирование граждан о ходе выполнения муниципальной программы | Кужмарская сельская администрация | 2018 | 2030 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 9.1

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на     2018-2030 годы» на территории Кужмарского сельского поселения»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 
и общественных территории, подлежащих благоустройство в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы» на территории Кужмарского сельского поселения»

  - Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирных домов и общественных территорий, расположенных на территории Кужмарского сельского поселения, а также его утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы» на территории Кужмарского сельского поселения».

  - Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее - дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

В качестве составных частей благоустройства территорий применяются декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки информации. Все элементы благоустройства должны создавать композиционно-целостное единство и подчиняться общему дизайну концепции.

  - Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Кужмарского сельского поселения осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом исполнительной власти Республики Марий Эл и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

В целях благоустройства дворовой территории, собственники помещений многоквартирных домов определяют уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо).

Администрация уведомляет уполномоченное лицо, о готовности дизайн-проекта в течение 3 рабочих дней со дня изготовления дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома.

Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 7 рабочих дней.

Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется Администрацией в течение 3 рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

  - Дизайн-проект благоустройства общественных территории, включенных в адресный перечень программы обсуждается и согласовывается на заседании общественной комиссии и оформляется протоколом.

Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

Дизайн-проект на благоустройство общественных территории утверждается в одном экземпляре и хранится в Администрации.