Р Е Ш Е Н И Е

Собрания депутатов муниципального образования

«Кужмарское сельское поселение» Республики Марий Эл

# Созыв   III                                                                                                с. Кужмара

Сессия  XXXVI                                                                      25 января  2018 года

№ 217

Об утверждении долгосрочной муниципальной программы «Паспортизация дорог и организация проектов дорожного движения муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения   муниципального образования  «Кужмарское сельское поселение»  на   2018-2025 гг.»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  ВСН 1-83 «Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования», утвержденных Минавтодором РСФСР 05.02.1982 г., с письмом МВД РФ от 02.08.2006г. №13/6-3853, Росавтодора от 07.08.2006г. №01-29/5313 «О Порядке разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах», в  целях проведения инвентаризации и паспортизации муниципальных автомобильных дорог местного значения общего  пользования муниципального образования «Кужмарское сельское поселение»,  Собрание  депутатов  муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» третьего созыва  РЕШИЛО:

1.  Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Паспортизация дорог и организация проектов дорожного движения муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения   муниципального образования  «Кужмарское сельское поселение»  на   2018-2025 гг.»

2.Настоящее решение подлежит обнародованию и вступает в силу со дня его обнародования.

3.Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Кужмарское сельское поселение»,

Председатель Собрания депутатов                                             В.И.Ермолаева

Утверждена

решением Собрания депутатов

муниципального образования

«Кужмарское сельское поселение»

от  25.01.2018 года  №  217

ДОЛГОСРОЧНАЯ                                                                                     муниципальная   программа

«Паспортизация дорог и организация проектов дорожного движения муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения   муниципального образования  «Кужмарское сельское поселение»  на   2018-2025 гг.»

1.ПАСПОРТ
 долгосрочной муниципальной   программы «Паспортизация дорог и организация проектов дорожного движения муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения   муниципального образования  «Кужмарское сельское поселение»  на   2018-2025 гг.»

| Наименование Программы | «Паспортизация дорог и организация проектов дорожного движения муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» на 2018-2025 гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральные законы от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Ведомственные строительные нормы ВСН 1 -83 «Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования», утвержденных Минавтодором РСФСР 05.02.1982 года, постановление администрации муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» от 28 мая 2012 года № 78 «О присвоении идентификационных номеров автомобильным дорогам общего пользования муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» |
| Цель Программы | Целью Программы является паспортизация дорог и организация проектов дорожного движения муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» |
| Основные задачи Программы | 1. «Паспортизация дорог и организация проектов дорожного движения муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Кужмарское сельское поселение». 2.Повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта. |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» |
| Сроки реализации Программы | 2018 - 2025 годы. |
| Источник финансирования | Бюджет муниципального образования «Кужмарское сельское поселение |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | паспортизация дорог; разработка проекта организации дорожного движения |

2. Характеристика  проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.
           Сеть муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования  на 01.01.2018 год составляет  58,8 км, из них: 4,7 км - дороги с твердым покрытием, 54,1 км - грунтовые дороги. Из общей протяженности автомобильных дорог местного значения общего пользования на 2,5 км проведены работы по паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог общего пользования местного значения.	В настоящее время имеющаяся дорожная сеть поселения требует капитального ремонта, реконструкции и строительства. Вследствие низкого технического уровня и несоответствия параметров дорог интенсивности дорожного движения средняя скорость передвижения по некоторым из них  составляет менее 40 км/час. Недооценка роли автомобильных дорог местного значения и отставание в развитии дорожной сети являются одной из причин экономических трудностей, слабого развития социальной инфраструктуры. Неудовлетворенность населения в низком качестве автодорог является причиной целого ряда негативных социальных последствий, таких как:

- сдерживание развития культуры и образования;

- сокращение свободного времени за счет увеличения времени пребывания в пути к месту работы, отдыха, торговым центрам и так далее;

- несвоевременное оказание медицинской помощи;

- сдерживание развития производства и предпринимательства.

3. Обоснование необходимости достижения целей
и задач программными методами

Необходимость разработки муниципальной целевой программы, направленной на решение задач  по паспортизации дорог, повышению уровня содержания и ремонта дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта, обусловлена необходимостью внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования.

Реализация долгосрочной муниципальной целевой Программы позволит:

- определить обязательства по уровню содержания автомобильных дорог местного значения общего пользования и перспективам их развития;

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;

- сформировать расходные обязательства по программным задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных направлений развития дорожного хозяйства.

4. Цели и задачи Программы

Целью Программы является  паспортизация дорог и организация проектов дорожного движения муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения   Кужмарского сельского поселения. Создание условий для повышения деловой активности населения путем удовлетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках, а так же повышение уровня безопасности дорожного движения.
Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

  - Паспортизация дорог.

  - Повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта.

  - Предусматривать ежегодно в бюджете поселения финансовые средства на проведение паспортизации в соответствии с мероприятиями Программы.

5. Основные направления реализации Программы

5.1. Паспортизация дорог и организация проектов дорожного движения муниципальных автомобильных дорог.

Паспортизация дорог и организация проектов дорожного движения автомобильных дорог необходима для приведения технической документации в соответствии с действующими нормами и правилами по ее ведению.   Данная работа необходима для сбора и анализа информации о параметрах, характеристиках,  условиях функционирования дорог и дорожных сооружений и другой необходимой информации для оценки и прогноза состояния дорог и дорожных сооружений в процессе дальнейшей эксплуатации. 	Цель данной работы состоит в оценке состояния автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог местного значения общего пользования, находящихся на территории муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» на 01.01.2018 год приведен в Приложении № 1 к Программе.

График паспортизации дорог и организации проектов дорожного движения муниципальных автомобильных дорог, а так же планируемые  средства на выполнение работ по паспортизации дорог и организации проектов дорожного движения автомобильных дорог приведены в таблице 1 .

6. График паспортизации дорог и организации проектов дорожного движения муниципальных автомобильных дорог, а так же планируемые  средства на выполнение работ по паспортизации и организации проектов дорожного движения муниципальных автомобильных дорог

Таблица №1

| Наименование дороги | Протяженность (км) | Срок производства работ | Объем финансирования, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Кужмара: |  |  |  |
| ул. Полевая | 0,8 | 2018 | 8,00 |
| ул. Заречная | 1,4 | 2018 | 13,44 |
| ул. Инеръяльская | 1,0 | 2018 | 9,66 |
| ул.Садовая | 0,7 | 2018 | 6,80 |
| пер.Тихий | 0,6 | 2018 | 6,00 |
| пер. Ольховый | 0,5 | 2018 | 4,82 |
| пер.Молодежный | 0,4 | 2018 | 4,00 |
| ул. Цветочная | 0,4 | 2018 | 4,00 |
| ул. Вишневая | 0,4 | 2018 | 4,00 |
| пер. Луговой | 0,2 | 2018 | 2,00 |
| д.Поянсола | 6,1 | 2019 | 60,00 |
| д.Нурумбал | 2,7 | 2020 | 26,08 |
| д.Нурдамучаш | 2,3 | 2020 | 22,22 |
| д.М.Кужмара | 2,9 | 2020 | 28,00 |
| д. Нуктуж | 7,8 | 2021 | 75,34 |
| п. Нуктужское лесничество | 0,2 | 2022 | 2,00 |
| д. В.Памъялы | 1,6 | 2022 | 15,46 |
| д. М.Памъялы | 2,8 | 2022 | 27,04 |
| д.М.Кожвож | 1,8 | 2022 | 17,40 |
| д. Н.Памъялы | 5,3 | 2023 | 51,20 |
| д.Изоткино | 0,6 | 2023 | 5,80 |
| д.Трояры | 3,5 | 2024 | 33,80 |
| д.Речная | 0,7 | 2024 | 6,80 |
| д.Б.Кожвож | 2,2 | 2024 | 21,4 |
| д.Морканаш | 1,3 | 2025 | 12,60 |
| д. Б.Вележи | 4,6 | 2025 | 44,60 |
| д.Дружба | 0,4 | 2025 | 4,00 |
| д.Митюково | 0,8 | 2025 | 8,00 |
| итого: | 54,0 |  | 524,46 |

7. Механизм реализации и управления Программой

Механизм реализации Программы основан на принципах финансирования из местного бюджета, разграничения полномочий и ответственности всех заинтересованных участников данной Программы.
     Организации, выполняющие работы по муниципальным контрактам, привлекаются к реализации Программы в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Администрация муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» осуществляет:

- общее руководство и управление реализацией Программы;

- координацию и контроль за деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией Программы, в части исполнения ими условий Программы.

8.Ресурсное обеспечение Программы

7.1. Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета муниципального образования «Кужмарское сельское поселение»

Общий объем финансирования Программы составляет – 524,46  тыс. руб., в том числе:

2018 год –  62,72 тыс. руб.

2019 год – 60,00  тыс. руб.

2020 год – 76,30  тыс. руб.

2021 год – 75,34  тыс. руб.

2022 год – 61,90  тыс. руб.

2023 год – 57,00  тыс. руб.

2024 год – 62,00 тыс. руб.

2025 год – 69,20 тыс. руб.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а  объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета.

9. Оценка эффективности мероприятий, предусмотренных программой

Основными показателями эффективности последствий реализации

Программы являются паспортизация автомобильных дорог для дальнейшего восстановления и повышения работоспособности земляного полотна и дорожных сооружений ремонтируемых дорог и, как следствие, обеспечение безопасности и удобства движения на автомобильных дорогах, снижение дорожно-транспортных происшествий, происходящих из-за неудовлетворительного состояния дорожных покрытий.

Приложение  №1

к  долгосрочной муниципальной целевой   Программе

«Паспортизация дорог и организация проектов                                                                                                                                 дорожного движения муниципальных автомобильных

дорог общего  пользования  местного значения

муниципального образования

«Кужмарское сельское поселение»

ПЕРЕЧЕНЬ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЖМАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗВЕНИГОВСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

| № п/п | Наименование | Идентификационный номер | Протяженность автомобильной дороги, км | Категория автомобильной дороги | Тип покрытия автомобильной дороги | Ширина проезжей части автомобильной дороги (с твердым покрытием) | Балансодержатель автомобильной дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дорога по д.Большие Вележи | 88-212-830 ОП МП- 001 | 4,6 | V | Грунтовое | 5,0 | Администрация МО «Кужмарское сельское поселение» |
| 2 | дорога по д.Верхние Памъялы | 88-212-830ОП МП -002 | 1,6 | V | Грунтовое | 5,0 | Администрация МО «Кужмарское сельское поселение» |
| 3 | дорога по д.Дружба | 88-212-830 ОП МП- 003 | 0,4 | V | Грунтовое | 5,0 | Администрация МО «Кужмарское сельское поселение» |
| 4 | дорога по с.Кужмара | 88-212-830 ОП МП -004 | 11,2 | V | Грунтовое, щебенчатое | 5,0 | Администрация МО «Кужмарское сельское поселение» |
| 5 | дорога по д.Морканаш | 88-212-830 ОП МП -005 | 1,3 | V | Грунтовое | 5,0 | Администрация МО «Кужмарское сельское поселение» |
| 6 | дорога по д. Мельничные Памъялы | 88-212-830 ОП МП- 006 | 2,8 | V | Грунтовое | 5,0 | Администрация МО «Кужмарское сельское поселение» |
| 7 | дорога по д.Митюково | 88-212-830 ОП МП -007 | 0,8 | V | Грунтовое | 5,0 | Администрация МО «Кужмарское сельское поселение» |
| 8 | дорога по д.Нижние Памъялы | 88-212-830 ОП МП -008 | 5,3 | V | Грунтовое | 5,0 | Администрация МО «Кужмарское сельское поселение» |
| 9 | дорога по д.Речная | 88-212-830 ОП МП -009 | 0,7 | V | Грунтовое | 5,0 | Администрация МО «Кужмарское сельское поселение» |
| 10 | дорога по д.Трояры | 88-212-830 ОП МП- 010 | 3,5 | V | Грунтовое | 5,0 | Администрация МО «Кужмарское сельское поселение» |
| 11 | дорога по д.Малый Кожвож | 88-212-830 ОП МП- 011 | 1,8 | V | Грунтовое | 5,0 | Администрация МО «Кужмарское сельское поселение» |
| 12 | дорога по д.Нуктуж | 88-212-830 ОП МП -012 | 7,8 | V | Грунтовое, щебенчатое, асфальт | 5,0 | Администрация МО «Кужмарское сельское поселение» |
| 13 | дорога по п.Нуктужское лесничество | 88-212-830 ОП МП -013 | 0,2 | V | Грунтовое | 5,0 | Администрация МО «Кужмарское сельское поселение» |
| 14 | дорога по д.Большой Кожвож | 88-212-830 ОП МП - 014 | 2,2 | V | Грунтовое | 5,0 | Администрация МО «Кужмарское сельское поселение» |
| 15 | дорога по д.Изоткино | 88-212-830 ОП МП -015 | 0,6 | V | Грунтовое | 4,5 | Администрация МО «Кужмарское сельское поселение» |
| 16 | дорога по д.Нурдамучаш | 88-212-830 ОП МП -016 | 2,3 | V | Грунтовое | 4,5 | Администрация МО «Кужмарское сельское поселение» |
| 17 | дорога по д.Малая Кужмара | 88-212-830 ОП МП -017 | 2,9 | V | Грунтовое | 4,5 | Администрация МО «Кужмарское сельское поселение» |
| 18 | дорога по д.Нурумбал | 88-212-830 ОП МП -018 | 2,7 | V | Грунтовое, асфальт | 5,0 | Администрация МО «Кужмарское сельское поселение» |
| 19 | дорога по д.Поянсола | 88-212-830 ОП МП- 019 | 6,1 | V | Грунтовое, щебенчатое асфальт | 5,0 | Администрация МО «Кужмарское сельское поселение» |